ELI

BITACORA DEL PROYECTO

Registro sesion a sesion de todo el desarrollo

Inicio: Mayo 2026

COMO USAR ESTA BITACORA

- Al EMPEZAR cada sesion: pegar las ultimas 2-3 entradas en el chat con Claude

- Al TERMINAR cada sesion: actualizar con una nueva entrada

- La caja naranja al final de cada entrada dice exactamente por donde continuar

- Si algo falla o se descarta, anotarlo en 'Problemas y soluciones'

- Nunca borrar entradas anteriores, solo agregar nuevas

# RESUMEN RAPIDO DEL ESTADO ACTUAL

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 1 - Arquitectura y diseno visual |
| Ultimo entregable | Documento Maestro v1.0 completado |
| Siguiente paso | Prototipo visual de las 4 pestanas en movil |
| Sesiones completadas | 1 de muchas |

# ENTRADAS DE SESION

| #001 | 📅 9 de Mayo de 2026 | Fase: 1 - Arquitectura y diseno | Estado: Completada |
| --- | --- | --- | --- |

## Lo que hicimos hoy

- Definimos la vision completa del proyecto ELI desde cero

- Resolvimos el problema de privacidad de IP: Waku relay como solucion principal

- Disenamos el sistema de moderacion IA en 3 capas: deteccion tecnica, contexto y reputacion

- Confirmamos el modelo de negocio: gratuito para usuarios, empresas pagan por Mercado

- Aclaramos que el Mercado es solo escaparate, ELI no intermedia pagos

- Decidimos el stack tecnologico: React Native, Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Creamos el Documento Maestro v1.0 completo (16 secciones)

- Creamos esta Bitacora

## Decisiones tomadas hoy

- Sin email ni telefono: identidad por clave criptografica + biometria

- Videos maximo 480p: filtra contenido dañino por peso automaticamente

- Nodos independientes opcionales a 15 dolares al mes

- Registro legal en Espana

- Solo tiendas verificadas en Mercado (Nike, Shein, etc.)

- La IA analiza el contenido ANTES de que salga del dispositivo

## Lo que funciona

- Documento Maestro v1.0 creado y descargado

- Bitacora v1.0 creada y descargada

- Arquitectura tecnica completamente definida en papel

## Problemas encontrados y soluciones

- Problema: Privacidad de IP en P2P parecia contradictoria. Solucion: Waku relay + masa de usuarios resuelve el 95% de los casos. Modo Tor opcional para el 5% restante.

- Problema: IA no puede distinguir contexto en imagenes medicas. Solucion: modelo de lenguaje pequeno lee el texto alrededor de las imagenes para entender el contexto.

## Archivos generados hoy

- ELI_Documento_Maestro_v1.docx

- ELI_Bitacora_v1.docx (este archivo)

## Pendiente de esta fase

- Prototipo visual de las 4 pestanas en movil

- Decidir paleta de colores y estilo visual de ELI

- Definir el flujo de onboarding (primera vez que el usuario abre la app)

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI Crear el prototipo visual de las 4 pestanas de ELI en movil. Empezar por el diseno general de la app: colores, tipografia, icono. Luego cada pestana: Muro, Chat, Canales y Mercado.

PLANTILLA PARA PROXIMAS ENTRADAS

(Copiar y rellenar al terminar cada sesion)

ENTRADA #___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Fase: ___ ¦ Estado: ___________ Lo que hicimos hoy: - Decisiones tomadas: - Lo que funciona: - Problemas encontrados y soluciones: - Archivos generados: - LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI: _______________________________________________

ELI — Bitacora del Proyecto

Actualizar al terminar cada sesion de trabajo