ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v10

Actualizada: 25 de Mayo de 2026 — Sesión 008

# Resumen rápido

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso. Chat E2E cifrado implementado. |
| Logro Sesión 008 | Chat P2P cifrado real con GunJS + NaCl. Arquitectura IA de Solidaria definida. |
| Siguiente sesión | Fase 8: TensorFlow Lite + prueba chat entre dos móviles reales |
| Lanzamiento | Septiembre 2026 — 15 de septiembre objetivo |

# Sesiones completadas

## #001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

- Arquitectura técnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

## #002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

- Nueva pestaña Solidaria con reservorio y votación

- Arquitectura híbrida servidor ciego + P2P con modo elegible

- Onboarding de 5 pasos completo

- ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

- Manifiesto de ELI escrito

## #003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

- Pantalla de editar perfil y nueva conversación

- Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- Manifiesto actualizado: hackers éticos, resaltados en blanco

- Proyecto subido a GitHub por primera vez

## #004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

- GitHub hackeado — doble factor activado en la cuenta

- GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- Ajustes completos con toggles, idioma, tema, almacenamiento

- Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

- Avisos de IA en nueva publicación y límites multimedia

- Chat privado: IA no interviene nunca

## #005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa + inicio Fase 4

- Soporte de video en el Muro

- Clave pública real generada con expo-crypto

- @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- services/identidad.ts — genera y guarda clave criptográfica real

- services/seguidos.ts — seguir/dejar de seguir por @usuario

- services/canales.ts — canales reales con GunJS, suscripciones

- services/reportes.ts — sistema de reportes con motivos

- app/buscar-usuario.tsx — búsqueda de usuarios por @nombre

- app/nuevo-canal.tsx — crear canales reales

- app/reportar.tsx — pantalla de reporte con 8 motivos

- Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

- Canales con búsqueda integrada Canales/Usuarios, sin links clicables

- Manifiesto actualizado con decisión ética sobre links en canales

## #006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas + inicio Fase 7 y 8

FASE 4 — Moderación e IA:

- ✓ Botón Reportar en muro.tsx — menú contextual con opciones por publicación

- ✓ Eliminar publicación real en GunJS desde el menú contextual

- ✓ Botón Reportar en comentarios.tsx — menú contextual por comentario

- ✓ services/verificacion.ts — verificación de periodistas con GunJS + IA placeholder

- ✓ Insignia ✓ turquesa en perfil y en publicaciones del Muro

- ✓ services/solidaria.ts — validación de ONGs por niveles

- ✓ Avisos de moderación en nueva-publicacion.tsx — placeholder TensorFlow Lite

- ✓ Banner libertad en el Muro — se cierra y recuerda con AsyncStorage

FASE 5 — Smart Contract Solidaria:

- ✓ contracts/Solidaria.sol — contrato en Solidity para Polygon con USDC

- ✓ Umbral de 500 USDC para liberar fondos — acumula si no se llega

- ✓ Distribución 50/25/25 por necesidad objetiva — la IA decide

- ✓ Expulsión permanente automática por incumplimiento a los 30 días

- ✓ services/contrato.ts — conexión del contrato con la app React Native

FASE 6 — Mercado:

- ✓ services/mercado.ts — GunJS + geolocalización por ciudad

- ✓ Dos categorías: Empresas globales y Tiendas de mi ciudad

- ✓ Mini escaparate para tiendas sin web — contacto por chat ELI

- ✓ Mensaje de conexión Mercado → Solidaria visible siempre

FASE 7 — Web y lanzamiento (parcial):

- ✓ web/index.html — web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

- ✓ Logo SVG reproducido fielmente — sin necesidad de imagen

- ✓ Cuenta atrás en tiempo real hasta el 15 de septiembre de 2026

## #007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción completado ✅

ELI funciona como app independiente por primera vez — sin Expo Go, sin ordenador.

- ✓ Actualización Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

- ✓ EAS Build completado en 20 minutos 40 segundos — Build ID: 8126c7ea

- ✓ APK instalada y funcionando en Xiaomi MIUI 13 Android 12

- ✓ Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

- ✓ JAVA_HOME configurado en Windows

- ✓ Fix TypeScript: jsx: react-native explícito en tsconfig.json

- ✓ Commit 8db98cc — marcador Sesión 007

## #008 — 25 de Mayo de 2026 — Chat E2E cifrado + Arquitectura IA definida

Chat P2P cifrado real implementado. Arquitectura completa de moderación e IA de Solidaria definida.

CHAT E2E CIFRADO — implementado:

- ✓ Decisión: GunJS en lugar de Waku — Waku no tiene soporte oficial para React Native nativo

- ✓ GunJS cubre el requisito real: P2P descentralizado sin servidor central

- ✓ tweetnacl + tweetnacl-util instalados — criptografía NaCl box Curve25519

- ✓ identidad.ts refactorizado — keypair asimétrico real, clave privada nunca sale del dispositivo

- ✓ services/gun.ts — singleton GunJS con peer manhattan, publica/lee claves públicas

- ✓ services/chat.ts — cifrado con pubKey del destinatario, descifrado con privKey propia

- ✓ Estados de mensaje: enviado → entregado → leído (verde al ser leído)

- ✓ Persistencia local con AsyncStorage — mensajes guardados en el dispositivo

- ✓ Borrar conversación — long-press con confirmación

- ✓ nueva-conversacion.tsx — buscar usuarios por @usuario, recuperar clave pública de Gun

- ✓ chat.tsx y conversacion.tsx conectados a datos reales

- ✓ 5 commits limpios: ba0615e, f675e53, 6d0c625, cf7a8a8, 656c16a

ARQUITECTURA DE MODERACIÓN — decisiones:

- La moderación ocurre SIEMPRE antes de publicar — nunca después

- Solo afecta a contenido público: Muro y Canales — el chat cifrado es intocable

- TensorFlow Lite para imágenes — detección de contenido explícito on-device

- Análisis de frames de vídeo al azar — posición y cantidad aleatoria para evitar evasiones

- Análisis de páginas de PDF/EPUB al azar — misma filosofía

- ELI prefiere falso positivo antes que falso negativo — filosofía del halcón

- Periodistas verificados pueden subir fotos crudas — aparecen con neblina automática

- El usuario decide si quitar la neblina — respeto a la libertad individual

SISTEMA DE VERIFICACIÓN — rediseñado:

- Obtener insignia: solo la IA decide — lee documentos oficiales (carnet prensa, número colegiado, etc.)

- Sin votación comunitaria para obtener — evita sesgo ideológico

- Perder insignia: proceso justo con protecciones múltiples

- Umbral dinámico: 30% usuarios activos + mínimo absoluto según tamaño de ELI

- Hasta 100K usuarios → mínimo 5.000 votos

- 100K—1M usuarios → mínimo 50.000 votos

- +1M usuarios → mínimo 200.000 votos

- El verificado recibe notificación y tiene 10 días para presentar reclamación y evidencias

- La IA contrasta evidencias del verificado con el motivo de la denuncia

- Resultado siempre público en el Muro — tanto si pierde como si mantiene la insignia

- Denuncias falsas quedan archivadas públicamente — desincentivo natural

IA DE SOLIDARIA — arquitectura definida:

- Es la hermana mayor — corazón de la app, no un módulo secundario

- Funciones: auditar proyectos, verificar documentos, detectar estafas, buscar en internet

- Decide si un proyecto va a votación o no — es la primera línea de defensa

- Gestiona presupuesto: nunca da el 100% de lo que piden, nunca vacía el fondo

- Distribución 50/25/25 según necesidad objetiva — criterios humanitarios reales

- Supervisa contratos del Mercado y cumplimiento de ONGs

- Tecnología: Claude API (razonamiento + documentos) + Google (verificación en internet)

- Dependencia temporal documentada — arquitectura preparada para migrar a modelo local

CANALES — modelo de negocio definido:

- Canales de comunidad: siempre gratuitos sin límite de usuarios

- Canales verificados como medio o marca: cuota mensual escalable

- Tarifas: 0-1K gratis, 1K-10K 5€, 10K-50K 10€, 50K-100K 20€, +100K 50€/mes

- Mitad de precio para Hispanoamérica, Asia y África

- Mensaje de bienvenida al entrar en Canales — primero que ve el usuario

- Texto sobre por qué no se permiten links movido del Manifiesto a la pestaña Canales

AJUSTES — transparencia añadida:

- Aviso de consumo de batería al activar modo P2P — junto al botón

- Explicación de qué es un nodo externo y para qué sirve

- ELI no vende nodos ni se responsabiliza de nodos de terceros — documentado en la interfaz

# Decisiones importantes — Sesiones 006, 007 y 008

- Modelo de pagos: Sin cripto para el usuario. OpenCollective gestiona pagos en euros/dólares.

- Solidaria — 3 proyectos mensuales: 2 elegidos por la comunidad + 1 elegido por la IA de zonas más desfavorecidas.

- Distribución: 50% mayor necesidad, 25% cada uno de los otros dos. Nunca se da el 100% del fondo.

- Contrato Solidaria: 30 días para subir facturas. Incumplimiento = exposición pública + expulsión automática.

- Mercado — precios: Globales desde 99$/mes. Ciudad: 10$/mes Europa, 5$/mes Hispanoamérica/Asia/África.

- El Muro es sagrado: Solo usuarios. Excepción única: empresa que financie íntegramente un proyecto Solidaria verificado.

- Verificación profesional: solo la IA decide. Sin votación para obtener. Proceso justo con 10 días de defensa para perderla.

- Resultado de procesos de verificación siempre público en el Muro.

- Moderación: siempre antes de publicar. ELI prefiere falso positivo — no para censurar sino para proteger la libertad de todos.

- La moderación estricta no es censura — es la condición que hace posible la libertad real. ELI no quiere convertirse en una deep web.

- Chat cifrado E2E: la IA no interviene nunca. Es territorio privado absoluto.

- GunJS como protocolo P2P definitivo — Waku en hoja de ruta futura cuando tenga soporte oficial RN.

- IA de Solidaria: Claude API + Google. Dependencia temporal conocida y documentada en el manifiesto.

- Blockchain: Polygon con USDC. Polygon Amoy para pruebas. Mainnet solo después de auditoría.

- Anonimato: cambiar Application ID y crear cuenta Expo nueva antes de abrir GitHub.

- Flujo de trabajo IA: Claude Code para editar código. Continue para builds y tareas largas. Claude chat para planificación y decisiones.

# Estado actual de archivos clave

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| services/identidad.ts | Keypair NaCl Curve25519 real — cifrarMensaje / descifrarMensaje — Sesión 008 |
| services/gun.ts | Singleton GunJS — peer manhattan — publica/lee claves públicas — Sesión 008 |
| services/chat.ts | Chat cifrado completo — estados enviado/entregado/leído — AsyncStorage — Sesión 008 |
| services/publicaciones.ts | GunJS real — texto, imagen, video. Función eliminarPublicacion. |
| services/seguidos.ts | Seguir/dejar de seguir por @usuario |
| services/canales.ts | Canales reales GunJS + suscripciones |
| services/reportes.ts | Sistema de reportes — 8 motivos |
| services/verificacion.ts | Verificación profesionales — GunJS + IA placeholder — rediseño Sesión 008 |
| services/solidaria.ts | Validación ONGs por niveles — GunJS + IA placeholder |
| services/contrato.ts | Conexión Smart Contract Solidaria — placeholder build nativo |
| services/mercado.ts | Tiendas GunJS — geolocalización ciudad — clics reales |
| contracts/Solidaria.sol | Smart Contract Polygon USDC — auditoría pendiente comunidad |
| app/(tabs)/chat.tsx | Chat real — lista conversaciones GunJS — Sesión 008 |
| app/conversacion.tsx | Chat cifrado real E2E — estados de mensaje — Sesión 008 |
| app/nueva-conversacion.tsx | Buscar @usuario, recuperar pubKey, iniciar chat cifrado — Sesión 008 |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed GunJS — reportar, eliminar, verificación ✓, banner libertad |
| app/(tabs)/canales.tsx | Canales reales — búsqueda — modelo negocio pendiente Sesión 009 |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Dos categorías — geolocalización — pestaña precios pendiente |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | GunJS real — registro ONGs — votación — contrato conectado |
| tsconfig.json | jsx: react-native explícito — fix Sesión 007 |
| web/index.html | Web eli-app.org — Próximamente — cuenta atrás septiembre 2026 |

# La próxima sesión empieza aquí

## FASE 8 — continuación

- Prueba chat cifrado entre dos móviles reales — verificar E2E funciona

- TensorFlow Lite — integración on-device para imágenes en Muro/Canales

- Análisis de frames de vídeo al azar

- Análisis de páginas PDF/EPUB al azar

- Moderación de texto — Claude API

- Neblina automática en fotos de periodistas verificados

- Avisos de batería P2P y nodos externos en Ajustes

- expo-speech — texto a voz y voz a texto

- Bluetooth y WiFi Direct — modo offline

## PENDIENTE IMPLEMENTAR — decidido Sesión 008

- Mensaje bienvenida en pestaña Canales — primero que ve el usuario

- Mover texto sobre links del Manifiesto a Canales

- Menú ... en canales con tarifas para medios/marcas verificados

- Pestaña de precios en Mercado — empresas globales y tiendas ciudad

- Botón videollamada en el chat

- IA de Solidaria — integración Claude API + Google

## PENDIENTE FASE 7

- Registro OEPM nombre ELI y logo — Julio 2026

- Cambiar Application ID — retirar referencias personales del código — Agosto 2026

- Nueva cuenta Expo con email anónimo ProtonMail — Agosto 2026

- Servidor ciego Hetzner — Agosto 2026

- Cuenta desarrollador Play Store — Agosto 2026

- Videos Fiverr — Agosto 2026

- Redes sociales anónimas ELI — Agosto 2026

## README y Manifiesto Técnico — pendiente redactar

- Sección sobre filosofía de moderación — por qué ELI es estricta

- ELI no quiere convertirse en una deep web — la moderación protege la libertad de todos

- Dependencia temporal de Claude API + Google — documentada y conocida

- Arquitectura preparada para migrar a modelo local cuando la tecnología lo permita

ELI — Bitácora v10 — Septiembre 2026 — Vamos a cambiar el mundo.