ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v11

Actualizada: 26 de Mayo de 2026 — Sesión 009

# Resumen rápido

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso. Chat E2E, TFLite y modo offline completados. |
| Logro Sesión 008 | Chat P2P cifrado + TensorFlow Lite + expo-speech + Bluetooth/WiFi Direct |
| Siguiente sesión | IA de Solidaria — 30 casos de prueba JSON + integración Claude API + Google |
| Lanzamiento | Septiembre 2026 — 15 de septiembre objetivo |

# Sesiones completadas

## #001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

- Arquitectura técnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

## #002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

- Nueva pestaña Solidaria con reservorio y votación

- Arquitectura híbrida servidor ciego + P2P con modo elegible

- Onboarding de 5 pasos completo

- ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

- Manifiesto de ELI escrito

## #003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

- Pantalla de editar perfil y nueva conversación

- Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- Manifiesto actualizado: hackers éticos, resaltados en blanco

- Proyecto subido a GitHub por primera vez

## #004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

- GitHub hackeado — doble factor activado en la cuenta

- GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- Ajustes completos con toggles, idioma, tema, almacenamiento

- Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

- Avisos de IA en nueva publicación y límites multimedia

- Chat privado: IA no interviene nunca

## #005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa + inicio Fase 4

- Soporte de video en el Muro

- Clave pública real generada con expo-crypto

- @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- services/identidad.ts, seguidos.ts, canales.ts, reportes.ts

- app/buscar-usuario.tsx, nuevo-canal.tsx, reportar.tsx

- Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

- Manifiesto actualizado con decisión ética sobre links en canales

## #006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas + inicio Fase 7 y 8

- Moderación completa: Reportar, eliminar, verificación periodistas, insignia ✓ turquesa

- Smart Contract Solidaria.sol en Polygon con USDC

- Mercado completo con GunJS y geolocalización

- Web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

- Java 17 instalado y configurado en Windows

## #007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción completado ✅

- Actualización Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

- EAS Build completado — Build ID: 8126c7ea

- APK instalada y funcionando en móvil Android sin Expo Go

- Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

- JAVA_HOME configurado en Windows

- Commit marcador 8db98cc — Sesión 007

## #008 — 25 de Mayo de 2026 — Fase 8 avance mayor ✅

Chat E2E cifrado real, TensorFlow Lite on-device, accesibilidad por voz y modo offline implementados.

CHAT E2E CIFRADO:

- ✓ GunJS elegido sobre Waku — Waku sin soporte oficial React Native nativo

- ✓ tweetnacl + NaCl box Curve25519 — criptografía nivel Signal

- ✓ identidad.ts refactorizado — keypair asimétrico real, privKey nunca sale del dispositivo

- ✓ services/gun.ts + services/chat.ts — cifrado, descifrado, estados, persistencia

- ✓ Estados: enviado → entregado → leído (verde al ser leído)

- ✓ Borrar conversación con long-press y confirmación

- ✓ nueva-conversacion.tsx — buscar @usuario y recuperar clave pública de Gun

- ✓ 5 commits limpios: ba0615e, f675e53, 6d0c625, cf7a8a8, 656c16a

TENSORFLOW LITE ON-DEVICE:

- ✓ react-native-fast-tflite con CPU fallback obligatorio

- ✓ Modelo MobileNet V2 NSFW — 24.4 MB — assets/modelos/nsfw.tflite

- ✓ Análisis de imágenes antes de publicar en Muro y Canales

- ✓ Análisis de frames de vídeo al azar — cantidad y posición aleatoria

- ✓ Componente ImagenConNeblina — neblina automática para periodistas verificados

- ✓ Score < 0.5 aprobado — 0.5-0.7 neblina universal — > 0.7 bloqueado (periodistas: neblina obligatoria)

- ✓ Precalentamiento del modelo al arranque — sin latencia al publicar

EXPO-SPEECH — ACCESIBILIDAD:

- ✓ Texto a voz en Muro — botón 🔊 en cada publicación, toggle play/stop

- ✓ Texto a voz en Chat — botón 🔊 en cada burbuja

- ✓ Voz a texto en Chat — botón 🎤 dicta al campo de texto

- ✓ Voz a texto en Nueva Publicación — botón Voz activo

MODO OFFLINE — EMERGENCIA:

- ✓ expo-nearby-connections — Google Nearby Connections API

- ✓ services/offline.ts — advertise, discovery, conexión, mensajes cifrados

- ✓ Permisos Android 12: BLUETOOTH_ADVERTISE/CONNECT/SCAN, NEARBY_WIFI_DEVICES

- ✓ Solo para emergencias — documentado en Ajustes con aviso de batería

- ✓ Prebuild completo con todos los permisos nativos

- ✓ 26 commits pusheados a GitHub

## #009 — 26 de Mayo de 2026 — Documentación actualizada

- Bitácora v11 y Tareas v8 generadas con todas las decisiones de las sesiones 008 y 009

# Decisiones importantes — Sesiones 006 a 009

- Chat cifrado E2E: la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

- GunJS como protocolo P2P definitivo — Waku en hoja de ruta futura.

- Moderación siempre ANTES de publicar. ELI prefiere falso positivo — no para censurar sino para proteger la libertad de todos.

- La moderación estricta no es censura — es la condición que hace posible la libertad real. ELI no quiere convertirse en una deep web.

- Periodistas verificados pueden subir fotos crudas — neblina automática, el usuario decide ver.

- Verificación profesional: solo la IA decide. Sin votación para obtener.

- Perder insignia: 10 días de defensa, umbral dinámico (30% usuarios activos + mínimo absoluto según tamaño).

- Resultado de procesos de verificación siempre público en el Muro.

- Denuncias falsas archivadas públicamente — desincentivo natural.

- IA de Solidaria: Claude API + Google. Dependencia temporal conocida y documentada.

- Métricas reales gratuitas para empresas — agregadas y anónimas, nunca datos individuales.

- Calculadora de ahorro para tiendas locales vs plataformas de reparto.

- Canales verificados como medio/marca con tarifas escalables. Comunidad siempre gratis.

- Modo offline solo para emergencias — documentado con aviso de batería.

- ELI es una sola app global — traducciones dentro de la misma app, no versiones separadas.

- Licencia con restricciones de marca — el nombre ELI y el logo no pueden usarse para apps derivadas competidoras.

- GitHub público solo el día del lanzamiento — 15 de septiembre.

- Fiverr con contrato de confidencialidad y guión limitado.

- Todas las bitácoras revisadas antes del lanzamiento — eliminar referencias personales.

- Flujo de trabajo: Claude Code para código, Continue para builds, Claude chat para planificación.

# Estado actual de archivos clave

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| services/identidad.ts | Keypair NaCl Curve25519 real — cifrar/descifrar mensajes — Sesión 008 |
| services/gun.ts | Singleton GunJS — peer manhattan — claves públicas — Sesión 008 |
| services/chat.ts | Chat cifrado completo — estados — AsyncStorage — Sesión 008 |
| services/moderacion.ts | TFLite on-device — CPU fallback — frames aleatorios — Sesión 008 |
| services/offline.ts | Bluetooth/WiFi Direct modo emergencia — Sesión 008 |
| services/publicaciones.ts | GunJS real — texto, imagen, video |
| services/verificacion.ts | Verificación profesionales — rediseño Sesión 008 |
| services/solidaria.ts | Validación ONGs — IA de Solidaria pendiente Sesión 009 |
| services/contrato.ts | Smart Contract Solidaria — placeholder build nativo |
| services/mercado.ts | Tiendas GunJS — geolocalización — clics reales |
| contracts/Solidaria.sol | Smart Contract Polygon USDC — auditoría pendiente |
| components/ImagenConNeblina.tsx | Overlay neblina + badge periodista — Sesión 008 |
| app/(tabs)/chat.tsx | Chat real GunJS cifrado — Sesión 008 |
| app/conversacion.tsx | Chat E2E real — estados de mensaje — Sesión 008 |
| app/nueva-conversacion.tsx | Buscar @usuario, pubKey, iniciar chat — Sesión 008 |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed GunJS — TTS — moderación TFLite — Sesión 008 |
| app/(tabs)/canales.tsx | Canales reales — modelo negocio pendiente |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Mercado — calculadora ahorro pendiente |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | GunJS real — IA Solidaria pendiente |
| assets/modelos/nsfw.tflite | Modelo MobileNet V2 NSFW — 24.4 MB — Sesión 008 |
| web/index.html | Web eli-app.org — Próximamente — cuenta atrás septiembre 2026 |

# La próxima sesión empieza aquí

## IA DE SOLIDARIA — prioridad

- Diseñar 30 casos de prueba en JSON — legítimos, fraudulentos, dudosos, inflados, copiados

- Integrar Claude API para razonamiento y análisis de documentos

- Integrar Google para verificación de ONGs en internet

- Probar los 30 casos hasta que la IA responda de forma consistente y justa

- Documentar dependencia temporal en el manifiesto

## PRUEBAS PENDIENTES — necesitan dos móviles

- Prueba chat E2E cifrado entre dos dispositivos Android reales

- Prueba modo offline Bluetooth/WiFi Direct entre dos dispositivos

## FASE 8 — resto pendiente

- Polygon Amoy — desplegar smart contract y pruebas con dinero falso

- APK firmada para distribución en eli-app.org

- AAB para Google Play Store

- Pruebas de estrés

## INTERFAZ — pendiente implementar

- Mensaje bienvenida en pestaña Canales — primero que ve el usuario

- Mover texto sobre links del Manifiesto a Canales

- Menú ... en canales con tarifas para medios/marcas verificados

- Pestaña de precios en Mercado — empresas globales y tiendas ciudad

- Calculadora de ahorro para tiendas locales vs plataformas de reparto

- Botón videollamada en el chat

- Métricas reales gratuitas para empresas en Mercado

- Avisos batería P2P y nodos externos en Ajustes

- Modo offline — sección en Ajustes con explicación modo emergencia

## FASE 7 — pendiente

- Registro OEPM nombre ELI y logo — Julio 2026

- Cambiar Application ID — retirar referencias personales — Agosto 2026

- Nueva cuenta Expo con email anónimo ProtonMail — Agosto 2026

- Servidor ciego Hetzner — Agosto 2026

- Cuenta desarrollador Play Store — Agosto 2026

- Videos Fiverr con contrato de confidencialidad — Agosto 2026

- Redes sociales anónimas ELI — Agosto 2026

- Revisar todas las bitácoras y eliminar referencias personales — antes del lanzamiento

## README Y MANIFIESTO TÉCNICO — pendiente redactar

- Filosofía de moderación — por qué ELI es estricta

- ELI no quiere convertirse en una deep web

- Dependencia temporal Claude API + Google — documentada y conocida

- Licencia: el nombre ELI y el logo no pueden usarse para apps derivadas competidoras

- ELI es una sola app global — las traducciones van dentro, no como apps separadas

ELI — Bitácora v11 — Septiembre 2026 — Vamos a cambiar el mundo.