ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v12

Actualizada: 27 de Mayo de 2026 — Sesión 010

# RESUMEN RÁPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso — interfaz completada en sesión 010 |
| Logro sesión 009 | IA de Solidaria — 30/30 casos de prueba con Claude API real |
| Logro sesión 010 | 8 cambios de interfaz: Canales, Mercado, Ajustes, Solidaria, Chat |
| Siguiente | APK firmada + AAB Play Store — luego pruebas con 2 móviles (julio) |
| Lanzamiento | 15 de septiembre de 2026 |

# SESIONES COMPLETADAS

## #001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- ✓ Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

- ✓ Arquitectura técnica: GunJS, NaCl Curve25519, TensorFlow Lite

- ✓ Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- ✓ Las 5 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

## #002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

- ✓ Nueva pestaña Solidaria con reservorio y votación

- ✓ Arquitectura híbrida servidor ciego + P2P

- ✓ Onboarding de 5 pasos completo

- ✓ ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

- ✓ Manifiesto de ELI escrito

## #003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- ✓ Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- ✓ Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

- ✓ Pantalla de editar perfil y nueva conversación

- ✓ Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- ✓ Proyecto subido a GitHub por primera vez

## #004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

- ✓ GitHub: doble factor activado tras acceso no autorizado

- ✓ GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- ✓ Ajustes completos con toggles, idioma, tema, almacenamiento

- ✓ Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

- ✓ Chat privado: IA no interviene nunca

## #005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa + inicio Fase 4

- ✓ Soporte de vídeo en el Muro

- ✓ Clave pública real generada con expo-crypto

- ✓ @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- ✓ services/identidad.ts, seguidos.ts, canales.ts, reportes.ts

- ✓ Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

## #006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas

- ✓ Moderación completa: reportar, eliminar, verificación, insignia ✓ turquesa

- ✓ Smart Contract Solidaria.sol en Polygon con USDC

- ✓ Mercado completo con GunJS y geolocalización

- ✓ Web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

- ✓ Java 17 instalado y configurado en Windows

## #007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción

- ✓ Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

- ✓ EAS Build completado — Build ID: 8126c7ea

- ✓ APK instalada y funcionando en Xiaomi MIUI 13 Android 12

- ✓ Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

- ✓ JAVA_HOME configurado en Windows

## #008 — 25 de Mayo de 2026 — Fase 8 avance mayor

Chat E2E cifrado real

- ✓ GunJS elegido sobre Waku — Waku sin soporte oficial RN nativo

- ✓ tweetnacl + NaCl box Curve25519 — criptografía nivel Signal

- ✓ identidad.ts — keypair asimétrico real, privKey nunca sale del dispositivo

- ✓ services/gun.ts + services/chat.ts — cifrado, descifrado, estados, persistencia

- ✓ Estados: enviado → entregado → leído (verde al ser leído)

- ✓ Borrar conversación con long-press y confirmación

- ✓ nueva-conversacion.tsx — buscar @usuario y recuperar clave pública

TensorFlow Lite on-device

- ✓ react-native-fast-tflite con CPU fallback obligatorio

- ✓ Modelo MobileNet V2 NSFW — 24.4 MB — assets/modelos/nsfw.tflite

- ✓ Análisis imágenes y frames de vídeo al azar antes de publicar

- ✓ ImagenConNeblina — neblina automática para periodistas verificados

- ✓ Score < 0.5 aprobado — 0.5-0.7 neblina — > 0.7 bloqueado

expo-speech — Accesibilidad por voz

- ✓ TTS en Muro — botón 🔊 en cada publicación

- ✓ TTS en Chat — botón 🔊 en cada burbuja

- ✓ STT en Chat y Nueva Publicación — botón 🎤

Modo offline — Emergencia

- ✓ expo-nearby-connections — Google Nearby Connections API

- ✓ services/offline.ts — Bluetooth/WiFi Direct, mensajes cifrados

- ✓ Permisos Android 12 configurados en app.json

## #009 — 26 de Mayo de 2026 — IA de Solidaria

- ✓ services/solidaria-ia.ts — Claude API (claude-sonnet-4-6) + Serper.dev

- ✓ 30/30 casos de prueba pasados con Claude real

- ✓ Cuestionario 3 pasos: quién eres, para qué, cuánto necesitas

- ✓ Regla 60% del fondo — siempre queda 40% de reserva

- ✓ Rechazo por error = privado (72h para corregir)

- ✓ Rechazo por fraude = público en el Muro con etiqueta 🔴

- ✓ tests/solidaria-casos.json + tests/solidaria-test.js

- ✓ Bitácora v11 y documentación actualizadas

## #010 — 27 de Mayo de 2026 — Interfaz completa

- ✓ canales.tsx — Banner de bienvenida: cómo funcionan los canales, por qué no hay links, canales de comunidad gratuitos

- ✓ manifiesto.tsx — Texto sobre links y canales eliminado (movido a Canales)

- ✓ canales.tsx — Botón ··· en cada canal con panel de tarifas: gratis hasta 1K, escalado hasta 50€/mes, mitad precio Hispanoamérica/Asia/África

- ✓ mercado.tsx — Pestaña Precios con tablas para empresas globales y tiendas locales

- ✓ mercado.tsx — Calculadora de ahorro neutral (introduce comisiones → muestra plan ELI + ahorro)

- ✓ mercado.tsx — Sección métricas gratuitas: 6 indicadores agregados y anónimos

- ✓ ajustes.tsx — Sección Red P2P: toggle, aviso batería, explicación nodo/nodo externo, disclaimer ELI

- ✓ ajustes.tsx — Sección Emergencia offline: toggles Bluetooth y WiFi Direct, avisos batería

- ✓ solidaria.tsx — Bloque visible con regla del 60%: fondo total, disponible, reserva

- ✓ conversacion.tsx — Botón 📹 en header del chat → Videollamada disponible próximamente

# ESTADO ACTUAL — LO QUE QUEDA

## Fase 8 — Pendiente

- ○ APK firmada para distribución en eli-app.org

- ○ AAB (Android App Bundle) para Google Play Store

- ○ Prueba chat E2E entre dos móviles reales — julio 2026

- ○ Prueba Bluetooth/WiFi Direct entre dos móviles — julio 2026

- ○ Pruebas de estrés con usuarios reales o simulados

- ○ Desplegar smart contract en Polygon Amoy — julio 2026

## Julio 2026

- ○ Registro OEPM nombre ELI y logo

- ○ Vectorización profesional del logo (Fiverr) — logo ya definido

- ○ Desplegar smart contract en Polygon Amoy

- ○ Pruebas con dos móviles Android

## Agosto 2026 — Anonimización completa

- ○ Cambiar Application ID — retirar referencias personales del código

- ○ Email anónimo ProtonMail solo para ELI

- ○ Nueva cuenta Expo con email anónimo

- ○ Nueva cuenta Anthropic con email anónimo — rotar clave actual

- ○ Tarjeta prepago para cuentas anónimas

- ○ Servidor ciego Hetzner — Alemania/Islandia — proxy seguro para APIs

- ○ Configurar proxy: app llama al servidor, servidor llama a Anthropic

- ○ Cuenta desarrollador Play Store — 25$ único pago

- ○ APK firmada + AAB

- ○ Vídeos Fiverr con contrato de confidencialidad — guión limitado

- ○ Redes sociales anónimas ELI

- ○ Pruebas con dinero falso en Polygon Amoy durante semanas

## Septiembre 2026 — Lanzamiento

- ○ Revisar TODAS las bitácoras — eliminar referencias personales

- ○ README completo con sección Mercado

- ○ Manifiesto Técnico — filosofía de moderación, dependencias temporales

- ○ LICENSE con restricciones de marca ELI

- ○ BRAND.md — normas uso nombre y logo

- ○ INFRASTRUCTURE.md — instrucciones para custodios

- ○ CONTRIBUTING.md — cómo contribuir

- ○ 14 septiembre 12:00 — README público: Hacker News + Reddit + Twitter

- ○ 15 septiembre 09:00 — Código completo público + App disponible

- ○ 15 septiembre 12:00 — Vídeos TikTok y YouTube Shorts

- ○ Días 15-18 — Identificar custodios en GitHub y traspaso

# ARCHIVOS CLAVE — ESTADO ACTUAL

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| services/identidad.ts | Keypair NaCl Curve25519 — sesión 008 |
| services/gun.ts | Singleton GunJS — peer manhattan — sesión 008 |
| services/chat.ts | Chat cifrado — estados — AsyncStorage — sesión 008 |
| services/moderacion.ts | TFLite on-device — CPU fallback — sesión 008 |
| services/offline.ts | Bluetooth/WiFi Direct emergencia — sesión 008 |
| services/solidaria-ia.ts | IA Solidaria — Claude API + Serper — sesión 009 ✅ |
| services/verificacion.ts | Verificación profesionales — sesión 008 |
| services/contrato.ts | Smart Contract placeholder — pendiente Polygon Amoy |
| services/mercado.ts | Tiendas GunJS + geolocalización — sesión 006 |
| contracts/Solidaria.sol | Smart Contract Polygon USDC — auditoría pendiente |
| components/ImagenConNeblina.tsx | Neblina + badge periodista — sesión 008 |
| app/(tabs)/chat.tsx | Chat real GunJS cifrado — sesión 008 |
| app/conversacion.tsx | Chat E2E + botón 📹 videollamada — sesión 010 |
| app/nueva-conversacion.tsx | Buscar @usuario + iniciar chat — sesión 008 |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed GunJS + TTS + TFLite — sesión 008 |
| app/(tabs)/canales.tsx | Banner bienvenida + menú tarifas ··· — sesión 010 |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Precios + calculadora + métricas — sesión 010 |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | Cuestionario + IA + regla 60% — sesión 010 |
| app/ajustes.tsx | Red P2P + Emergencia offline — sesión 010 |
| app/manifiesto.tsx | Texto canales/links eliminado — sesión 010 |
| assets/modelos/nsfw.tflite | Modelo NSFW 24.4MB — sesión 008 |
| tests/solidaria-casos.json | 30 casos de prueba — sesión 009 |
| tests/solidaria-test.js | Runner — sesión 009 |
| .env | API keys — NUNCA subir a GitHub |
| web/index.html | eli-app.org Próximamente — cuenta atrás sept 2026 |

# DECISIONES FILOSÓFICAS — NO CAMBIAR

- ✓ Chat cifrado E2E — la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

- ✓ Moderación siempre ANTES de publicar — ELI prefiere falso positivo.

- ✓ ELI no quiere convertirse en una deep web — la moderación protege la libertad de todos.

- ✓ Verificación profesional solo por IA — sin votación para obtener insignia.

- ✓ Perder insignia: 10 días defensa + umbral dinámico + resultado público en Muro.

- ✓ Solidaria: nunca el 100% del fondo — siempre queda 40% de reserva.

- ✓ Rechazo por error = privado. Rechazo por fraude = público en el Muro.

- ✓ El Muro es sagrado — solo usuarios.

- ✓ Métricas gratuitas y honestas para empresas — nunca datos individuales.

- ✓ Calculadora de ahorro neutral — sin mencionar plataformas competidoras.

- ✓ ELI es una sola app global — traducciones dentro, no apps separadas.

- ✓ Licencia con restricciones de marca — nombre ELI y logo intocables.

- ✓ GitHub público solo el 15 de septiembre.

- ✓ Proxy seguro en Hetzner — las claves API nunca van en el APK.

- ✓ Creador anónimo para siempre.

ELI — Bitácora v12 — 27 Mayo 2026 — Sesión 010

Vamos a cambiar el mundo.