ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v13

Actualizada: 28 de Mayo de 2026 — Sesión 011

RESUMEN RÁPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso — APK firmada y AAB completados |
| Logro sesión 010 | 8 cambios de interfaz: Canales, Mercado, Ajustes, Solidaria, Chat |
| Logro sesión 011 | Keystore generado, APK firmada, AAB listos, errores Gradle resueltos |
| Siguiente | Pruebas de estrés — Polygon Amoy — Logo Fiverr |
| Lanzamiento objetivo | Finales de agosto 2026 (adelantado desde septiembre) |

SESIONES COMPLETADAS

#001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- ✓ Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

- ✓ Arquitectura técnica: GunJS, NaCl Curve25519, TensorFlow Lite

- ✓ Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- ✓ Las 5 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

#002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

- ✓ Nueva pestaña Solidaria con reservorio

- ✓ Onboarding de 5 pasos completo

- ✓ ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

- ✓ Manifiesto de ELI escrito

#003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- ✓ Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes

- ✓ Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

- ✓ Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- ✓ Proyecto subido a GitHub por primera vez

#004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

- ✓ GitHub: doble factor activado tras acceso no autorizado

- ✓ GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- ✓ Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

- ✓ Chat privado: IA no interviene nunca

#005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa

- ✓ Soporte de vídeo en el Muro

- ✓ Clave pública real generada con expo-crypto

- ✓ @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- ✓ services/identidad.ts, seguidos.ts, canales.ts, reportes.ts

- ✓ Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

#006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas

- ✓ Moderación completa: reportar, eliminar, verificación, insignia ✓ turquesa

- ✓ Smart Contract Solidaria.sol en Polygon con USDC

- ✓ Mercado completo con GunJS y geolocalización

- ✓ Web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

- ✓ Java 17 instalado y configurado en Windows

#007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción

- ✓ Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

- ✓ EAS Build completado — Build ID: 8126c7ea

- ✓ APK instalada y funcionando en Xiaomi MIUI 13 Android 12

- ✓ Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

- ✓ JAVA_HOME configurado en Windows

#008 — 25 de Mayo de 2026 — Fase 8 avance mayor

- ✓ Chat E2E cifrado: GunJS + NaCl Curve25519 — nivel Signal

- ✓ TensorFlow Lite on-device — modelo nsfw.tflite 24.4MB

- ✓ ImagenConNeblina — neblina automática periodistas verificados

- ✓ expo-speech — TTS y STT en Muro, Chat y Nueva Publicación

- ✓ expo-nearby-connections — Bluetooth/WiFi Direct emergencia

- ✓ 26 commits pusheados a GitHub

#009 — 26 de Mayo de 2026 — IA de Solidaria

- ✓ services/solidaria-ia.ts — Claude API (claude-sonnet-4-6) + Serper.dev

- ✓ 30/30 casos de prueba pasados con Claude real

- ✓ Cuestionario 3 pasos: quién eres, para qué, cuánto necesitas

- ✓ Regla 60% del fondo — siempre queda 40% de reserva

- ✓ Rechazo por error = privado (72h). Rechazo por fraude = público en Muro 🔴

- ✓ tests/solidaria-casos.json + tests/solidaria-test.js

#010 — 27 de Mayo de 2026 — Interfaz completa

- ✓ canales.tsx — Banner bienvenida: cómo funcionan, por qué no hay links, gratuitos

- ✓ manifiesto.tsx — Texto sobre links eliminado y movido a Canales

- ✓ canales.tsx — Botón ··· con tarifas escalables y mitad precio Hispanoamérica/Asia/África

- ✓ mercado.tsx — Pestaña Precios con tablas + calculadora de ahorro neutral

- ✓ mercado.tsx — Sección métricas gratuitas: 6 indicadores agregados y anónimos

- ✓ ajustes.tsx — Sección Red P2P: toggle, aviso batería, nodos externos, disclaimer

- ✓ ajustes.tsx — Sección Emergencia offline: Bluetooth y WiFi Direct

- ✓ solidaria.tsx — Bloque visible con regla del 60%: fondo, disponible, reserva

- ✓ conversacion.tsx — Botón 📹 videollamada próximamente en header

#011 — 28 de Mayo de 2026 — APK firmada y AAB

- ✓ eas.json — añadidos perfiles production-apk y production-aab

- ✓ Keystore de producción generado (eli-release.keystore, alias eli-key)

- ✓ Keystore y contraseña guardados en Drive — fuera del repositorio

- ✓ credentials.json configurado y añadido a .gitignore

- ✓ solidaria-ia.ts — SDK Anthropic reemplazado por fetch nativo (fix node:fs)

- ✓ expo-nearby-connections — fix-prefab.gradle creado, Gradle 9 compatible

- ✓ patch-package instalado — patches se aplican en cada npm install

- ✓ APK firmada de producción generada — lista para eli-app.org

- ✓ AAB generado — listo para Google Play Store

- ✓ Ambos archivos guardados en Drive

ESTADO ACTUAL — LO QUE QUEDA

Junio 2026

- ○ Encargar vectorización logo en Fiverr — SVG + PNG transparente

- ○ Registro OEPM nombre ELI y logo

- ○ Desplegar smart contract en Polygon Amoy

- ○ Pruebas de estrés

- ○ Pruebas con dinero falso en Polygon Amoy

Julio 2026

- ○ Pruebas chat E2E entre dos móviles Android

- ○ Pruebas Bluetooth/WiFi Direct entre dos móviles

- ○ Cambiar Application ID — retirar referencias personales

- ○ Email anónimo ProtonMail solo para ELI

- ○ Nueva cuenta Expo con email anónimo

- ○ Nueva cuenta Anthropic con email anónimo — rotar clave actual

- ○ Tarjeta prepago para cuentas anónimas

- ○ Cuenta desarrollador Play Store — 25$ único pago

- ○ Vídeos Fiverr con contrato de confidencialidad

- ○ Redes sociales anónimas ELI

Agosto 2026 — Lanzamiento

- ○ Servidor ciego Hetzner — 2 semanas antes del lanzamiento

- ○ Proxy seguro para APIs — las claves nunca van en el APK

- ○ Revisar TODAS las bitácoras — eliminar referencias personales

- ○ README completo + Manifiesto Técnico

- ○ LICENSE, BRAND.md, INFRASTRUCTURE.md, CONTRIBUTING.md

- ○ Subir APK a eli-app.org

- ○ Preparar ficha Google Play Store

- ○ 13 agosto 12:00 — README público: Hacker News + Reddit + Twitter

- ○ 14 agosto 09:00 — Código completo público + App disponible

- ○ 14 agosto 12:00 — Vídeos TikTok y YouTube Shorts

- ○ Días 14-17 — Identificar custodios y traspaso con INFRASTRUCTURE.md

ARCHIVOS CLAVE — ESTADO ACTUAL

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| services/identidad.ts | Keypair NaCl Curve25519 — sesión 008 |
| services/gun.ts | Singleton GunJS — peer manhattan — sesión 008 |
| services/chat.ts | Chat cifrado — estados — AsyncStorage — sesión 008 |
| services/moderacion.ts | TFLite on-device — CPU fallback — sesión 008 |
| services/offline.ts | Bluetooth/WiFi Direct emergencia — sesión 008 |
| services/solidaria-ia.ts | IA Solidaria — fetch nativo (sin SDK) — sesión 011 ✅ |
| services/verificacion.ts | Verificación profesionales — sesión 008 |
| services/contrato.ts | Smart Contract placeholder — pendiente Polygon Amoy |
| services/mercado.ts | Tiendas GunJS + geolocalización — sesión 006 |
| contracts/Solidaria.sol | Smart Contract Polygon USDC — pendiente deploy Amoy |
| components/ImagenConNeblina.tsx | Neblina + badge periodista — sesión 008 |
| app/(tabs)/chat.tsx | Chat real GunJS cifrado — sesión 008 |
| app/conversacion.tsx | Chat E2E + botón 📹 videollamada — sesión 010 |
| app/nueva-conversacion.tsx | Buscar @usuario + iniciar chat — sesión 008 |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed GunJS + TTS + TFLite — sesión 008 |
| app/(tabs)/canales.tsx | Banner bienvenida + menú tarifas ··· — sesión 010 |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Precios + calculadora + métricas — sesión 010 |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | Cuestionario + IA + regla 60% — sesión 010 |
| app/ajustes.tsx | Red P2P + Emergencia offline — sesión 010 |
| app/manifiesto.tsx | Texto canales/links eliminado — sesión 010 |
| assets/modelos/nsfw.tflite | Modelo NSFW 24.4MB — sesión 008 |
| patches/expo-nearby-connections+1.1.0.patch | Fix Gradle 9 — sesión 011 |
| tests/solidaria-casos.json | 30 casos de prueba — sesión 009 |
| tests/solidaria-test.js | Runner — sesión 009 |
| eas.json | Perfiles: development, preview, production, production-apk, production-aab |
| credentials.json | Keystore config — gitignored — sesión 011 |
| .env | API keys — NUNCA subir a GitHub |
| web/index.html | eli-app.org Próximamente — cuenta atrás agosto 2026 |

DECISIONES FILOSÓFICAS — NO CAMBIAR

- ✓ Chat cifrado E2E — la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

- ✓ Moderación siempre ANTES de publicar — ELI prefiere falso positivo.

- ✓ ELI no quiere convertirse en una deep web — moderación protege la libertad de todos.

- ✓ Verificación profesional solo por IA — sin votación para obtener insignia.

- ✓ Solidaria: nunca el 100% del fondo — siempre queda 40% de reserva.

- ✓ Rechazo por error = privado. Rechazo por fraude = público en el Muro.

- ✓ Métricas gratuitas y honestas — nunca datos individuales.

- ✓ Calculadora de ahorro neutral — sin mencionar plataformas competidoras.

- ✓ ELI es una sola app global — traducciones dentro, no apps separadas.

- ✓ GitHub público solo el día del lanzamiento.

- ✓ Proxy seguro en Hetzner — las claves API nunca van en el APK.

- ✓ Creador anónimo para siempre.

ELI — Bitácora v13 — 28 Mayo 2026 — Sesión 011

Vamos a cambiar el mundo.