ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v14

Actualizada: 30 de Mayo de 2026 — Sesión 015

RESUMEN RÁPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso — Rediseño visual dashboard |
| Logro sesión 013-014 | Bug crash nativo libVisionCameraTflite.so resuelto definitivamente |
| Logro sesión 015 | Dashboard grid 2×2, pestañas inferiores, colores ELI corregidos |
| Siguiente | Confirmar colores en móvil — datos reales en dashboard — logo Fiverr |
| Lanzamiento objetivo | 1 septiembre 2026 |

SESIONES COMPLETADAS

#001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

✓ Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

✓ Arquitectura técnica: GunJS, NaCl Curve25519, TensorFlow Lite

✓ Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

✓ Las 5 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

#002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

✓ Nueva pestaña Solidaria con reservorio

✓ Onboarding de 5 pasos completo

✓ ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

✓ Manifiesto de ELI escrito

#003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

✓ Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes

✓ Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

✓ Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

✓ Proyecto subido a GitHub por primera vez

#004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

✓ GitHub: doble factor activado tras acceso no autorizado

✓ GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

✓ Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

✓ Chat privado: IA no interviene nunca

#005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa

✓ Soporte de vídeo en el Muro

✓ Clave pública real generada con expo-crypto

✓ @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

✓ services/identidad.ts, seguidos.ts, canales.ts, reportes.ts

✓ Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

#006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas

✓ Moderación completa: reportar, eliminar, verificación, insignia ✓ turquesa

✓ Smart Contract Solidaria.sol en Polygon con USDC

✓ Mercado completo con GunJS y geolocalización

✓ Web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

✓ Java 17 instalado y configurado en Windows

#007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción

✓ Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

✓ EAS Build completado — Build ID: 8126c7ea

✓ APK instalada y funcionando en Xiaomi MIUI 13 Android 12

✓ Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

✓ JAVA_HOME configurado en Windows

#008 — 25 de Mayo de 2026 — Fase 8 avance mayor

✓ Chat E2E cifrado: GunJS + NaCl Curve25519 — nivel Signal

✓ TensorFlow Lite on-device — modelo nsfw.tflite 24.4MB

✓ ImagenConNeblina — neblina automática periodistas verificados

✓ expo-speech — TTS y STT en Muro, Chat y Nueva Publicación

✓ expo-nearby-connections — Bluetooth/WiFi Direct emergencia

✓ 26 commits pusheados a GitHub

#009 — 26 de Mayo de 2026 — IA de Solidaria

✓ services/solidaria-ia.ts — Claude API (claude-sonnet-4-6) + Serper.dev

✓ 30/30 casos de prueba pasados con Claude real

✓ Cuestionario 3 pasos: quién eres, para qué, cuánto necesitas

✓ Regla 60% del fondo — siempre queda 40% de reserva

✓ Rechazo por error = privado (72h). Rechazo por fraude = público en Muro 🔴

✓ tests/solidaria-casos.json + tests/solidaria-test.js

#010 — 27 de Mayo de 2026 — Interfaz completa

✓ canales.tsx — Banner bienvenida: cómo funcionan, por qué no hay links, gratuitos

✓ manifiesto.tsx — Texto sobre links eliminado y movido a Canales

✓ canales.tsx — Botón ··· con tarifas escalables y mitad precio Hispanoamérica/Asia/África

✓ mercado.tsx — Pestaña Precios con tablas + calculadora de ahorro neutral

✓ mercado.tsx — Sección métricas gratuitas: 6 indicadores agregados y anónimos

✓ ajustes.tsx — Sección Red P2P: toggle, aviso batería, nodos externos, disclaimer

✓ ajustes.tsx — Sección Emergencia offline: Bluetooth y WiFi Direct

✓ solidaria.tsx — Bloque visible con regla del 60%: fondo, disponible, reserva

✓ conversacion.tsx — Botón 📹 videollamada próximamente en header

#011 — 28 de Mayo de 2026 — APK firmada y AAB

✓ eas.json — añadidos perfiles production-apk y production-aab

✓ Keystore de producción generado (eli-release.keystore, alias eli-key)

✓ Keystore y contraseña guardados en Drive — fuera del repositorio

✓ credentials.json configurado y añadido a .gitignore

✓ solidaria-ia.ts — SDK Anthropic reemplazado por fetch nativo (fix node:fs)

✓ expo-nearby-connections — fix-prefab.gradle creado, Gradle 9 compatible

✓ patch-package instalado — patches se aplican en cada npm install

✓ APK firmada de producción generada — lista para eli-app.org

✓ AAB generado — listo para Google Play Store

✓ Ambos archivos guardados en Drive

#012 — 29 de Mayo de 2026 — Diagnóstico crash nativo

✓ Crash en Xiaomi Mi 10 identificado: libVisionCameraTflite.so → JNI → SIGABRT

✓ Causa raíz: SocketTimeoutException al intentar conectar Metro en modo standalone

✓ try/catch en JS confirmado como inútil — crash ocurre antes de que JS arranque

✓ Plan de solución definido: eliminar imports nativos de services/moderacion.ts

#013-014 — 29 de Mayo de 2026 — Crash nativo RESUELTO ✅

✓ services/moderacion.ts — eliminados react-native-fast-tflite, expo-image-manipulator, expo-file-system, expo-video-thumbnails

✓ Reemplazados por stubs: { aprobado: true, scoreNsfw: 0, modoSimulado: true }

✓ Promise.race con timeout 5s añadido en _layout.tsx — usuario nunca bloqueado

✓ App arranca sin crash en Xiaomi Mi 10 Android 12 ✅

✓ Dashboard nuevo con grid 2×2 visible en móvil

#015 — 30 de Mayo de 2026 — Rediseño visual dashboard

✓ Botón 'Entrar a ELI' eliminado del dashboard

✓ Barra de navegación inferior: Muro, Chat, Canales, Mercado, Solidaria

✓ paddingBottom 32 para no solaparse con botones sistema Android

✓ Colores corregidos: #1A1A1A fondo / #242424 tarjetas / #333333 bordes / #00C9B1 acento

✓ Paleta oficial ELI documentada y aplicada en dashboard

ESTADO ACTUAL — LO QUE QUEDA

Junio 2026

○ Confirmar colores #1A1A1A correctos en Xiaomi

○ Conectar datos reales en dashboard (actualmente mock)

○ Encargar vectorización logo en Fiverr — SVG + PNG transparente

○ Registro OEPM nombre ELI y logo

○ Desplegar smart contract en Polygon Amoy

○ Pruebas de estrés

○ Revisar todas las pantallas con paleta oficial ELI

Julio 2026

○ Pruebas chat E2E entre dos móviles Android

○ Pruebas Bluetooth/WiFi Direct entre dos móviles

○ QR P2P para conectar usuarios dentro de ELI

○ Panel de métricas para comerciantes (Mercado)

○ Cambiar Application ID — retirar referencias personales

○ Email anónimo ProtonMail solo para ELI

○ Nueva cuenta Expo con email anónimo

○ Nueva cuenta Anthropic con email anónimo — rotar clave actual

○ Tarjeta prepago para cuentas anónimas

○ Cuenta desarrollador Play Store — 25$ único pago

○ Vídeos Fiverr con contrato de confidencialidad

○ Redes sociales anónimas ELI

Agosto 2026 — Lanzamiento

○ Servidor ciego Hetzner — 2 semanas antes del lanzamiento

○ Proxy seguro para APIs — las claves nunca van en el APK

○ Revisar TODAS las bitácoras — eliminar referencias personales

○ README completo + Manifiesto Técnico

○ LICENSE, BRAND.md, INFRASTRUCTURE.md, CONTRIBUTING.md

○ Subir APK a eli-app.org

○ Preparar ficha Google Play Store

○ 1 septiembre 12:00 — README público: Hacker News + Reddit + Twitter

○ 1 septiembre — Código completo público + App disponible

○ 1 septiembre — Vídeos TikTok y YouTube Shorts

○ Días posteriores — Identificar custodios y traspaso con INFRASTRUCTURE.md

DECISIONES FILOSÓFICAS — NO CAMBIAR

✓ Chat cifrado E2E — la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

✓ Moderación siempre ANTES de publicar — ELI prefiere falso positivo.

✓ ELI no quiere convertirse en una deep web — moderación protege la libertad de todos.

✓ Verificación profesional solo por IA — sin votación para obtener insignia.

✓ Solidaria: nunca el 100% del fondo — siempre queda 40% de reserva.

✓ Rechazo por error = privado. Rechazo por fraude = público en el Muro.

✓ Métricas gratuitas y honestas — nunca datos individuales.

✓ Calculadora de ahorro neutral — sin mencionar plataformas competidoras.

✓ ELI es una sola app global — traducciones dentro, no apps separadas.

✓ GitHub público solo el día del lanzamiento.

✓ Proxy seguro en Hetzner — las claves API nunca van en el APK.

✓ Creador anónimo para siempre.

ELI — Bitácora v14 — 30 Mayo 2026 — Sesión 015

Vamos a cambiar el mundo.