ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v15

Actualizada: 30 de Mayo de 2026 — Sesión 016

RESUMEN RÁPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso — Biometría y navegación |
| Logro sesión 015 | Dashboard grid 2×2, pestañas inferiores, colores ELI |
| Logro sesión 016 | GunJS offline, biometría real, navegación limpia, modelo económico definitivo |
| Siguiente | Confirmar huella al reabrir — chat entre dos móviles |
| Lanzamiento objetivo | 15 septiembre 2026 |
| Seudónimo creador | Prometheus |

SESIONES COMPLETADAS

#001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

✓ Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

✓ Arquitectura técnica: GunJS, NaCl Curve25519, TensorFlow Lite

✓ Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

✓ Las 5 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

#002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

✓ Nueva pestaña Solidaria con reservorio

✓ Onboarding de 5 pasos completo

✓ ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

✓ Manifiesto de ELI escrito

#003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

✓ Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes

✓ Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

✓ Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

✓ Proyecto subido a GitHub por primera vez

#004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

✓ GitHub: doble factor activado tras acceso no autorizado

✓ GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

✓ Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

✓ Chat privado: IA no interviene nunca

#005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa

✓ Soporte de vídeo en el Muro

✓ Clave pública real generada con expo-crypto

✓ @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

✓ services/identidad.ts, seguidos.ts, canales.ts, reportes.ts

✓ Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

#006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas

✓ Moderación completa: reportar, eliminar, verificación, insignia ✓ turquesa

✓ Smart Contract Solidaria.sol en Polygon con USDC

✓ Mercado completo con GunJS y geolocalización

✓ Web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

✓ Java 17 instalado y configurado en Windows

#007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción

✓ Expo SDK 54 → 55 — React Native 0.81.5 → 0.83.6

✓ EAS Build completado — Build ID: 8126c7ea

✓ APK instalada y funcionando en Xiaomi MIUI 13 Android 12

✓ Entorno nativo local completo — npx expo run:android funcionando

✓ JAVA_HOME configurado en Windows

#008 — 25 de Mayo de 2026 — Fase 8 avance mayor

✓ Chat E2E cifrado: GunJS + NaCl Curve25519 — nivel Signal

✓ TensorFlow Lite on-device — modelo nsfw.tflite 24.4MB

✓ ImagenConNeblina — neblina automática periodistas verificados

✓ expo-speech — TTS y STT en Muro, Chat y Nueva Publicación

✓ expo-nearby-connections — Bluetooth/WiFi Direct emergencia

✓ 26 commits pusheados a GitHub

#009 — 26 de Mayo de 2026 — IA de Solidaria

✓ services/solidaria-ia.ts — Claude API (claude-sonnet-4-6) + Serper.dev

✓ 30/30 casos de prueba pasados con Claude real

✓ Cuestionario 3 pasos: quién eres, para qué, cuánto necesitas

✓ Regla 60% del fondo — siempre queda 40% de reserva

✓ Rechazo por error = privado (72h). Rechazo por fraude = público en Muro 🔴

✓ tests/solidaria-casos.json + tests/solidaria-test.js

#010 — 27 de Mayo de 2026 — Interfaz completa

✓ canales.tsx — Banner bienvenida: cómo funcionan, por qué no hay links, gratuitos

✓ mercado.tsx — Pestaña Precios con tablas + calculadora de ahorro neutral

✓ mercado.tsx — Sección métricas gratuitas: 6 indicadores agregados y anónimos

✓ ajustes.tsx — Sección Red P2P y Emergencia offline

✓ solidaria.tsx — Bloque visible con regla del 60%

✓ conversacion.tsx — Botón videollamada próximamente

#011 — 28 de Mayo de 2026 — APK firmada y AAB

✓ Keystore de producción generado (eli-release.keystore, alias eli-key)

✓ APK firmada de producción generada — lista para eli-app.org

✓ AAB generado — listo para Google Play Store

✓ patch-package instalado — patches se aplican en cada npm install

#012 — 29 de Mayo de 2026 — Diagnóstico crash nativo

✓ Crash en Xiaomi Mi 10 identificado: libVisionCameraTflite.so → JNI → SIGABRT

✓ Causa raíz: SocketTimeoutException al conectar Metro en modo standalone

✓ Plan de solución definido: eliminar imports nativos de services/moderacion.ts

#013-014 — 29 de Mayo de 2026 — Crash nativo RESUELTO

✓ services/moderacion.ts — eliminados react-native-fast-tflite y dependencias TFLite

✓ Reemplazados por stubs: { aprobado: true, scoreNsfw: 0, modoSimulado: true }

✓ Promise.race con timeout 5s en _layout.tsx — usuario nunca bloqueado

✓ App arranca sin crash en Xiaomi Mi 10 Android 12

✓ Dashboard nuevo con grid 2×2 visible en móvil

#015 — 30 de Mayo de 2026 — Rediseño visual dashboard

✓ Barra de navegación inferior: Muro, Chat, Canales, Mercado, Solidaria

✓ paddingBottom 32 para no solaparse con botones sistema Android

✓ Colores corregidos y paleta oficial ELI documentada

✓ Botón Entrar a ELI eliminado del dashboard

#016 — 30 de Mayo de 2026 — Biometría, offline y modelo económico

✓ services/gun.ts — try/catch completo en todas las funciones

✓ GunJS con triple fallback — no crashea sin conexión a peers

✓ expo-local-authentication instalado

✓ Biometría real implementada en PasoHuella — identidad.tsx

✓ _layout.tsx reescrito limpio — flujo autenticar() tipado

✓ PantallaBloqueo con botón Intentar de nuevo

✓ BackHandler.exitApp() en dashboard — botón atrás cierra la app

✓ Logo grande centrado en dashboard — Solidaria simplificada

✓ Modelo económico Mercado definitivo documentado

✓ Publicidad Muro: solo empresas que financien Solidaria (mín. 2.000 €)

✓ Seudónimo creador: Prometheus — funciona en español e inglés

✓ Estrategia lanzamiento GitHub + Hacker News + Reddit definida

✓ Logo ELI recibido de Fiverr — pendiente versión sin marca de agua

ESTADO ACTUAL — LO QUE QUEDA

Inmediato — Sesión 017

○ Confirmar biometría al reabrir app funcionando en Xiaomi

○ Confirmar botón atrás cierra la app correctamente

○ Recibir logo sin marca de agua de Fiverr

○ Aplicar cambios concepto dashboard: sin punto verde chat, Canales neutro, Muro solo seguidos

○ Implementar desplegable (...) en Mercado con tarifas

Junio 2026

○ Conectar datos reales en dashboard (actualmente mock)

○ Registro OEPM nombre ELI y logo

○ Desplegar smart contract en Polygon Amoy

○ Revisar todas las pantallas con paleta oficial ELI

○ Pruebas de estrés

Julio 2026

○ Pruebas chat E2E entre dos móviles Android — CRÍTICO

○ Pruebas Bluetooth/WiFi Direct entre dos móviles

○ QR P2P para conectar usuarios dentro de ELI sin salir de la app

○ Panel de métricas semanales para comerciantes (Mercado)

○ Cambiar Application ID — retirar referencias personales

○ Email anónimo ProtonMail solo para ELI

○ Nueva cuenta Expo con email anónimo

○ Nueva cuenta Anthropic con email anónimo — rotar clave actual

○ Tarjeta prepago para cuentas anónimas

○ Cuenta desarrollador Play Store — 25$ único pago

○ Vídeos Fiverr con contrato de confidencialidad

○ Redes sociales anónimas ELI

Agosto 2026

○ Servidor ciego Hetzner — proxy seguro para APIs

○ Moderación real sin TFLite — implementar con API externa

○ Revisar TODAS las bitácoras — eliminar referencias personales

○ README completo en español e inglés — firmado como Prometheus

○ LICENSE, BRAND.md, INFRASTRUCTURE.md, CONTRIBUTING.md

○ Subir APK a eli-app.org

○ Preparar ficha Google Play Store

Septiembre 2026 — Lanzamiento

○ 14 sept: README y bitácora públicos en GitHub

○ 15 sept 09:00: código completo público en GitHub

○ 15 sept: publicar en Hacker News y Reddit

○ 15 sept: vídeos TikTok y YouTube Shorts

○ 15-18 sept: identificar custodios en GitHub — traspaso con INFRASTRUCTURE.md

○ 4 sept: Prometheus desaparece del proyecto

DECISIONES FILOSÓFICAS — NO CAMBIAR

✓ Chat cifrado E2E — la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

✓ Moderación siempre ANTES de publicar — ELI prefiere falso positivo.

✓ Verificación profesional solo por IA — sin votación para obtener insignia.

✓ Solidaria: nunca el 100% del fondo — siempre queda 40% de reserva.

✓ Rechazo por error = privado. Rechazo por fraude = público en el Muro.

✓ Métricas gratuitas y honestas — nunca datos individuales.

✓ ELI es una sola app global — traducciones dentro, no apps separadas.

✓ GitHub público solo el día del lanzamiento.

✓ Proxy seguro en Hetzner — las claves API nunca van en el APK.

✓ Creador anónimo para siempre — seudónimo: Prometheus.

✓ Sin inversores nunca — destruirían la filosofía del proyecto.

✓ Ninguna empresa puede anunciarse en el Muro salvo financiando Solidaria (mín. 2.000 €).

✓ Ingresos Mercado → operativos → resto a Solidaria. Nunca a cuenta privada.

✓ ELI no rastrea presencia — sin indicadores de "conectado".

✓ Usuarios contactan directamente con tiendas — ELI nunca intermedia pedidos.

ELI — Bitácora v15 — 30 Mayo 2026 — Sesión 016

Vamos a cambiar el mundo.