ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v16

Actualizada: 20 de junio de 2026 — Sesión 025

# RESUMEN RÁPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 9 — Build standalone, sincronización P2P y seguridad de privacidad |
| Logro sesión 024 | Solidaria.sol con 45/45 tests; bloqueo de faucets Polygon Amoy diagnosticado |
| Logro sesión 025 | APK standalone funcionando, peers GunJS unificados, contactos por agenda con Argon2id, llamadas de voz WebRTC, vulnerabilidades de privacidad mitigadas |
| Siguiente | Sesión dedicada de servidor (Hetzner + coturn + peer GunJS propio) y cuentas anónimas |
| Lanzamiento objetivo | 1 de agosto 2026 (beta cerrada + APK web) — adelantado desde 15 sept; Play Store queda para después |
| Seudónimo creador | Prometheus |

# CAMBIO IMPORTANTE DE CALENDARIO — DECISIÓN SESIÓN 025

Por presión de otro proyecto al 90% (NEA), Prometheus adelanta la apertura de ELI al 1 de agosto de 2026, con alcance reducido:

- Beta cerrada + APK descargable en eli-app.org — SIN Google Play Store todavía

- Moderación real (no delegable) debe estar lista antes de esa fecha

- Cuentas anónimas y servidor Hetzner en una sesión dedicada, sin prisas, por riesgo de desanonimización irreversible

- Revisión de bitácoras y limpieza de referencias personales: última semana de julio (no bloquea la beta)

- Pago de servidor/APIs: tarjeta Revolut paga 2 meses por adelantado y se liquida; la comunidad asume el coste después

# SESIONES COMPLETADAS (resumen desde v15)

Sesiones #001 a #016 — ver Bitácora v15. Resumen de sesiones intermedias hasta la #024: pruebas de chat E2E, Bluetooth/WiFi Direct, contrato Solidaria.sol completado con 45/45 tests en Hardhat, intento de despliegue en Polygon Amoy bloqueado por requisito de antigüedad/actividad de wallet en los faucets.

## #024 — Contrato Solidaria y bloqueo de Polygon Amoy

- Solidaria.sol completo — 45/45 tests Hardhat pasados

- Intento de despliegue en testnet Polygon Amoy — faucets rechazan wallet nueva sin historial, incluso con ETH real comprado en Binance

- Decisión: testnet/mainnet deployment se deja a la comunidad — documentado en INFRASTRUCTURE.md con el motivo exacto (antigüedad/actividad de wallet, no solo saldo)

## #025 — 20 de junio de 2026 — Build standalone, sincronización y seguridad

- eas.json configurado — perfil preview con android.buildType=apk (no AAB) para instalación directa sin Play Store

- Primer APK standalone generado con EAS Build — keystore gestionada automáticamente por EAS (decisión de producción pendiente)

- APK instalada y funcionando en Xiaomi Mi 10 y Samsung Galaxy A05s sin depender de Metro

- Bug Samsung: pantalla en blanco persistente tras instalación — diagnosticado como instalación interrumpida por SPEG (Samsung Package EGO); resuelto con desinstalación y reinstalación limpia

- Diagnóstico Muro/Chat no sincronizaba entre dispositivos: el relay público GunJS (gun-manhattan.herokuapp.com) está caído (Heroku Application Error)

- 7 archivos (publicaciones.ts, canales.ts, mercado.ts, solidaria.ts, verificacion.ts, reportes.ts, gun.ts) migrados a relay temporal gun-us.herokuapp.com

- Refactor: las 6 instancias Gun independientes se unificaron para usar obtenerGun() desde services/gun.ts — un único punto de configuración del peer

- Chat (services/gun.ts) tenía PEERS=[] vacío sin configurar — corregido, ahora usa el mismo peer temporal

- Nueva funcionalidad: Contactos por agenda (opt-in) — subpantalla en Chat, hash local del propio número solo al activar, nunca pedido en el registro

- services/contactos.ts y app/contactos.tsx creados — expo-contacts, libphonenumber-js para normalización E.164

- Detección de conflicto: si un hash ya está asociado a otra pubKey, se avisa al usuario antes de sobrescribir

- Vulnerabilidad detectada y corregida: hashing de teléfono con SHA-256 puro era vulnerable a fuerza bruta (espacio de números reducido) — migrado a Argon2id (@noble/hashes, puro TypeScript, compatible con New Architecture/Hermes) con parámetros m=32768 KiB, t=3, p=1

- Vulnerabilidad detectada y mitigada: persistencia de datos en GunJS tras 'borrado' (.put(null) no elimina copias ya replicadas) — mitigado con expiración de 48h + renovación automática (renovarHash()) en cada apertura/reanudación de la app

- Nueva funcionalidad: Llamadas de voz — react-native-webrtc instalado, services/llamadas.ts con señalización vía GunJS (nodo eli-llamadas-v1)

- app/llamada.tsx — pantallas de llamada entrante y saliente, listener global en _layout.tsx para detectar llamadas en cualquier pantalla

- Vulnerabilidad crítica identificada: WebRTC con conexión P2P directa expone la IP real de ambos participantes en una llamada — inaceptable para un público que puede incluir personas en riesgo real (activistas, disidentes)

- Decisión firme: servidor TURN propio (coturn) en Hetzner, obligatorio antes de cualquier lanzamiento — gancho ya dejado en código (CONFIGURACION_ICE en llamadas.ts, comentario TODO con iceTransportPolicy:'relay')

- Decisión: NO montar servidor de señalización propio (WebSocket 24/7) — se mantiene GunJS para señalización, ya que Prometheus desaparece tras el lanzamiento y no puede asumir mantenimiento continuo de infraestructura con lógica propia

- Arquitectura de moderación real definida: hash matching contra CSAM conocido (PhotoDNA o equivalente) como primera barrera no apelable + clasificador comercial (Hive AI / AWS Rekognition / Google Vision SafeSearch) para contenido nuevo + flujo diferenciado de revisión para usuarios verificados (artista/médico)

- Coste estimado de servidor Hetzner para producción: 5-8 €/mes (plan CX22 o equivalente) — 2 meses por adelantado ≈ 10-16 € vía tarjeta Revolut

- Búsqueda por nick/usuario y búsqueda por contactos de agenda quedan como rutas paralelas e independientes — ninguna sustituye a la otra

# ESTADO ACTUAL — LO QUE QUEDA

## Inmediato

- Montar sesión dedicada de servidor: Hetzner + peer GunJS propio + coturn (TURN) + proxy ciego para APIs de moderación

- Cambiar CONFIGURACION_ICE en services/llamadas.ts a iceTransportPolicy:'relay' una vez el TURN esté activo

- Implementar moderación real (no delegable) con API externa de hash matching + clasificador comercial

- Decidir gestión de keystore de producción (Prometheus guarda copia vs. comunidad) antes del build final

- Completar pruebas de llamadas de voz entre Xiaomi y Samsung con el código ya implementado

## Antes del 1 de agosto 2026

- Implementar videollamadas (sobre la misma señalización de llamadas de voz)

- Cuentas anónimas: Expo y Anthropic con email anónimo (ProtonMail ya creado, acceso vía Tor Browser, no VPN gratuita)

- Cambiar Application ID — retirar referencias personales

- Generar build de producción con relay/peer propio (no el temporal gun-us de pruebas)

- Subir APK final a eli-app.org

## Última semana de julio 2026

- Revisar TODAS las bitácoras — eliminar referencias personales

- INFRASTRUCTURE.md, README, FILOSOFIA.md, LICENSE, CONTRIBUTING.md

- Copia limpia del repositorio al GitHub anónimo de Prometheus

## Lanzamiento — 1 de agosto 2026

- Beta cerrada abierta + APK en eli-app.org (sin Google Play Store todavía)

- Outreach en foros (Hacker News, Reddit) con el manifiesto

- Cuenta desarrollador Google Play (25$) — para publicación posterior, no bloqueante para el 1 de agosto

## Post-lanzamiento

- Despliegue de Solidaria.sol en Polygon (testnet/mainnet) — delegado a la comunidad, documentado el bloqueo de wallet/faucets

- Servidor TURN/coturn — coste asumido por la comunidad tras los 2 meses pagados por Prometheus

- 1 de octubre 2026 (30 días tras lanzamiento) — Prometheus desaparece del proyecto

# DECISIONES FILOSÓFICAS — NO CAMBIAR (ampliado en sesión 025)

- Chat cifrado E2E — la IA no interviene nunca. Territorio privado absoluto.

- Moderación siempre ANTES de publicar — ELI prefiere falso positivo.

- Conectar agenda de contactos es siempre opt-in — el número de teléfono NUNCA se pide en el registro

- El número de teléfono nunca se sube en texto plano — solo hash Argon2id, calculado en el dispositivo

- Llamadas y videollamadas DEBEN pasar siempre por TURN propio — nunca P2P directo, por riesgo real a usuarios en situación vulnerable

- Sin servidor de señalización propio con lógica a medida — se prioriza infraestructura de cero mantenimiento (GunJS, coturn) sobre la que Prometheus no estará para vigilar

- Solidaria: nunca el 100% del fondo — siempre queda reserva

- Ninguna funcionalidad de privacidad se delega 'a medias' a la comunidad si compromete la promesa central del proyecto — sí se delega lo que es mejora/infraestructura opcional (ej. despliegue Polygon)

- Creador anónimo para siempre — seudónimo: Prometheus

- Sin inversores nunca

ELI — Bitácora v16 — 20 junio 2026 — Sesión 025

Vamos a cambiar el mundo.