ELI

BITACORA DEL PROYECTO

Registro sesion a sesion de todo el desarrollo

Inicio: 9 de Mayo de 2026

COMO USAR ESTA BITACORA

- Al EMPEZAR cada sesion: pegar las ultimas 2-3 entradas en el chat con Claude

- Al TERMINAR cada sesion: actualizar con una nueva entrada

- La caja naranja al final de cada entrada dice exactamente por donde continuar

- La caja azul lista lo pendiente de pulir

- Nunca borrar entradas anteriores, solo agregar nuevas

# RESUMEN RAPIDO DEL ESTADO ACTUAL

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 1 - Arquitectura y diseno visual |
| Ultimo entregable | Pantalla de identidad con 4 pasos completa |
| Siguiente paso | Pantalla de onboarding + pulido visual general |
| Sesiones completadas | 1 de muchas |
| Archivos en GitHub | Si - 4 commits realizados hoy |

# ENTRADAS DE SESION

| #001 | Fecha: 9 de Mayo de 2026 | Fase: 1 - Arquitectura y diseno | Estado: Completada |
| --- | --- | --- | --- |

## Lo que hicimos hoy

- Definimos la vision completa del proyecto ELI desde cero

- Resolvimos privacidad de IP: Waku relay como solucion principal

- Disenamos sistema de moderacion IA en 3 capas

- Confirmamos modelo de negocio: gratuito para usuarios, empresas pagan por Mercado

- Aclaramos que el Mercado es solo escaparate, ELI no intermedia pagos

- Decidimos stack tecnologico: React Native, Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Creamos Documento Maestro v1.0 completo (16 secciones)

- Creamos Bitacora del proyecto

- Creamos Lista de Tareas con las 7 fases del proyecto

- Montamos entorno de desarrollo: Node, Git, Expo

- Creamos proyecto base eli-app con Expo

- Definimos paleta de colores del logo en Colors.ts

- Creamos las 4 pestanas: Muro, Chat, Canales, Mercado

- Muro con tarjetas de publicacion, avatares, likes y comentarios

- Chat con lista de conversaciones, buscador y badges de no leidos

- Canales con lista de suscripciones, verificados y suscriptores

- Mercado con tiendas verificadas, categorias y aviso de privacidad

- Pantalla de identidad con 4 pasos: bienvenida, clave, biometria, listo

- 4 commits realizados en GitHub

## Decisiones tomadas hoy

- Sin email ni telefono: identidad por clave criptografica + biometria

- Videos maximo 480p: filtra contenido danino por peso automaticamente

- Nodos independientes opcionales a 15 dolares al mes

- Registro legal en Espana

- Solo tiendas verificadas en Mercado

- La IA analiza el contenido ANTES de que salga del dispositivo

- Mensaje de bienvenida: Bienvenido a ELI. Tu privacidad nos importa

- Usar Continue para editar codigo, Claude Code solo para arquitectura compleja

## Lo que funciona

- Documento Maestro v1.0, Bitacora y Lista de Tareas creados y descargados

- Proyecto eli-app funcionando en localhost:8081

- Las 4 pestanas navegan correctamente entre ellas

- Colores del logo aplicados en toda la app

- Pantalla de identidad con flujo de 4 pasos completo y funcional

- Todo guardado en GitHub con 4 commits

## Problemas encontrados y soluciones

- Problema: Colors.ts se llamo theme.ts por defecto. Solucion: renombrar y aceptar actualizacion automatica de VS Code.

- Problema: Expo traduce automaticamente nombres al espanol (Charlar por Chat, Hacer por Todo). Solucion: forzar el nombre en title del layout y en cada archivo.

- Problema: rutas @/constants/Colors no funcionaban. Solucion: usar rutas relativas ../../constants/Colors.

- Problema: pestanas index y explore aparecian en la barra. Solucion: anadir href:null en el layout.

## Archivos generados hoy

- ELI_Documento_Maestro_v1.docx

- ELI_Bitacora_v1.docx

- ELI_Tareas.docx

- app/(tabs)/muro.tsx

- app/(tabs)/chat.tsx

- app/(tabs)/canales.tsx

- app/(tabs)/mercado.tsx

- app/(tabs)/_layout.tsx (modificado)

- app/identidad.tsx

- constants/Colors.ts

PENDIENTE DE PULIDO (proximas sesiones) - Suavizar el negro de fondo: menos profundo, mas calido - Bajar intensidad del turquesa: menos neon, mas elegante - Foto de perfil real en lugar de letra inicial en avatares - Iconos de llamada y videollamada en el Chat - Boton de adjuntar archivos en el Chat - Barra superior en el Muro con avatar propio a la derecha - Boton de publicar redondo como X en el Muro - Corregir traduccion automatica de Expo en todos los textos

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI Pantalla de onboarding: la primera pantalla que ve el usuario al abrir ELI por primera vez. Tiene que enamorarle en 10 segundos. Luego pulido visual general de todas las pestanas.

PLANTILLA PARA PROXIMAS ENTRADAS

(Copiar y rellenar al terminar cada sesion)

ENTRADA #___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Fase: ___ ¦ Estado: ___________ Lo que hicimos hoy: - Decisiones tomadas: - Lo que funciona: - Problemas encontrados y soluciones: - Archivos generados: - Pendiente de pulido: - LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI: _______________________________________________

ELI — Bitacora del Proyecto

Actualizar al terminar cada sesion de trabajo