ELI

BITACORA DEL PROYECTO

Registro sesion a sesion de todo el desarrollo

COMO USAR ESTA BITACORA

- Al EMPEZAR cada sesion: pegar las ultimas 2-3 entradas en el chat con Claude

- Al TERMINAR cada sesion: actualizar con una nueva entrada

- La caja naranja dice exactamente por donde continuar

- La caja azul lista lo pendiente de pulir

- Nunca borrar entradas anteriores

# RESUMEN RAPIDO

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 1 - Arquitectura y diseno visual |
| Ultimo entregable | Documento Maestro v2 + decisiones grandes de sesion 002 |
| Siguiente paso | Pantalla de onboarding + pestana Solidaria (diseno) |
| Sesiones completadas | 2 |

# ENTRADAS DE SESION

| #001 | Fecha: 9 de Mayo de 2026 | Fase: 1 - Arquitectura y diseno | Estado: Completada |
| --- | --- | --- | --- |

## Lo que hicimos

- Vision completa del proyecto ELI definida

- Arquitectura tecnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Documento Maestro v1, Bitacora y Lista de Tareas creados

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestanas funcionando: Muro, Chat, Canales, Mercado

- Pantalla de identidad con 4 pasos completa

- 4 commits en GitHub

## Decisiones tomadas

- Sin email ni telefono — identidad criptografica + biometria

- Videos maximo 480p

- Nodos independientes opcionales a 15 dolares

- Registro legal en Espana

- Mensaje de bienvenida: Bienvenido a ELI. Tu privacidad nos importa

PENDIENTE DE PULIDO - Suavizar negro de fondo y bajar intensidad del turquesa - Foto de perfil real en avatares - Iconos de llamada y videollamada en Chat - Boton adjuntar archivos en Chat - Barra superior en Muro con avatar propio - Boton publicar redondo como X

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI SESION 002 — Ver abajo

| #002 | Fecha: Mayo 2026 (una semana despues) | Fase: 1 - Arquitectura y diseno | Estado: Completada |
| --- | --- | --- | --- |

## Decisiones grandes tomadas hoy

- NUEVA PESTANA: Solidaria — 3 proyectos al mes validados por IA, votados por la comunidad, dinero en smart contract, nadie puede tocarlo

- ELI sera codigo abierto al lanzar — pertenece a la comunidad, no al creador

- El creador de ELI permanecera anonimo para siempre — como Satoshi Nakamoto con Bitcoin

- Ningun euro llegara a la cuenta del creador — jamas

- Contribuciones voluntarias de usuarios: entre 1 y 5 dolares para pagar servidor y API

- Mercado ampliado: no solo grandes marcas, tambien tiendas locales de cualquier barrio del mundo

- Las cuotas del Mercado se dividen: costes operativos + reservorio solidario

- Pagina web de ELI: explicar que es + pedir ayuda a programadores del mundo

- Solo espanol e ingles al lanzar — otros idiomas si la comunidad los pide

- Sin inversores nunca — destruirian la filosofia

## Documentos actualizados hoy

- Documento Maestro v2.0 — con todas las nuevas decisiones

- Bitacora v3 — esta version

- Lista de Tareas v2 — con pestana Solidaria y pagina web anadidas

## Lo que NO hicimos hoy (guardado para proxima sesion)

- Onboarding — pantalla de bienvenida al abrir ELI por primera vez

- Diseno de la pestana Solidaria

- Pulido visual general

PENDIENTE DE PULIDO - Suavizar negro de fondo y bajar intensidad del turquesa - Foto de perfil real en avatares - Iconos de llamada y videollamada en Chat - Boton adjuntar archivos en Chat - Barra superior en Muro con avatar propio - Boton publicar redondo como X - Corregir traduccion automatica de Expo

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI Empezar con la pantalla de onboarding: la primera pantalla que ve el usuario al abrir ELI. Tiene que enamorarle en 10 segundos. Luego disenar la pestana Solidaria. Luego pulido visual general.

PLANTILLA PARA PROXIMAS ENTRADAS

ENTRADA #___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Fase: ___ ¦ Estado: ___________ Lo que hicimos hoy: - Decisiones tomadas: - Problemas y soluciones: - Pendiente de pulido: - LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI: _______________________________________________

ELI — Bitacora del Proyecto

Proyecto anonimo — Para el mundo