ELI

BITACORA DEL PROYECTO v6

Actualizada: 21 de Mayo de 2026 — Sesion 004

RESUMEN RAPIDO

| Fase actual | Interfaz 100% completa. Inicio fases tecnicas. |
| --- | --- |
| Siguiente sesion | Fase 3: Sistema de publicaciones real en el Muro |
| Lanzamiento | Septiembre 2026 |

SESIONES COMPLETADAS

| #001 | 9 de Mayo de 2026 | Fase 1 - Arquitectura | Completada |
| --- | --- | --- | --- |

Lo que construimos:

- Vision completa del proyecto ELI definida desde cero

- Arquitectura tecnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestanas funcionando y primer commit en GitHub

| #002 | Mayo 2026 | Fase 1 - Diseno | Completada |
| --- | --- | --- | --- |

Lo que construimos:

- NUEVA PESTANA SOLIDARIA con reservorio y votacion

- Arquitectura hibrida servidor ciego + P2P con modo elegible

- Onboarding de 5 pasos completo

- ELI funcionando en movil Android real por primera vez

- Manifiesto de ELI escrito

| #003 | 20 de Mayo de 2026 | Fase 1 - Interfaz | Completada |
| --- | --- | --- | --- |

Lo que construimos:

- Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- Pantalla de perfil con foto, estadisticas y clave publica

- Pantalla de editar perfil y nueva conversacion

- Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- Manifiesto actualizado: hackers eticos, resaltados en blanco

- Proyecto subido a GitHub por primera vez

| #004 | 21 de Mayo de 2026 | Interfaz completa + inicio tecnico | Completada |
| --- | --- | --- | --- |

Lo que construimos:

- GitHub hackeado — doble factor activado en la cuenta

- Intentado Waku P2P — incompatible con Expo Go, dejado para build nativo

- GunJS probado — mismo problema, P2P simulado para desarrollo

- Servicios waku.ts y publicaciones.ts creados con GunJS

- Muro con publicaciones reales usando GunJS

- Ajustes completos: toggles notificaciones, idioma, tema, fuente chat, almacenamiento

- Costes reales de ELI en Ajustes > Contribuir con total transparencia

- Terminos de uso en espanol e ingles antes del onboarding

- Avisos de IA en nueva publicacion: visible y claro

- Limites multimedia: video 1 min 480p, imagen 5MB, documento 10MB

- Chat privado: IA no interviene — ni ELI, ni IA, ni servidor

- Nodo independiente duplicado eliminado

Decisiones importantes:

- IA solo actua en contenido publico (Muro, Canales) — nunca en Chat privado

- Contenido perturbador con valor informativo: desenfocado con opcion de ver

- Solo se bloquea: pornografia, drogas, armas, violencia gratuita, contenido que dane a menores

- Escritor verificado tendra mas libertad informativa que uno no verificado

- P2P real (Waku) y voz (expo-speech) entran en el build nativo final

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI FASE 3 TECNICA — Sistema de publicaciones real en el Muro. Orden de fases tecnicas pendientes: - FASE 3: Sistema de publicaciones real en el Muro - FASE 4: TensorFlow Lite — IA de moderacion local - FASE 5: Smart contract para reservorio solidario - FASE 6: Auditoria ciudadana — facturas en el Muro - FASE 7: Servidor ciego Hetzner + web eli-app.org + Play Store - BUILD NATIVO: Waku P2P real + Signal Protocol + expo-speech

ELI — Bitacora v6 — Septiembre 2026

Vamos a cambiar el mundo.