ELI

Essential Life Intelligence

BITACORA DEL PROYECTO v7

Actualizada: 21 de Mayo de 2026 — Sesion 005

RESUMEN RAPIDO

| Fase actual | Fase 3 completada. Inicio Fase 4 moderacion. |
| --- | --- |
| Siguiente sesion | Fase 4: Reportes en muro/comentarios, verificacion periodistas, ONGs |
| Lanzamiento | Septiembre 2026 |

SESIONES COMPLETADAS

#001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- Vision completa del proyecto ELI definida desde cero

- Arquitectura tecnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestanas funcionando y primer commit en GitHub

#002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseno

- NUEVA PESTANA SOLIDARIA con reservorio y votacion

- Arquitectura hibrida servidor ciego + P2P con modo elegible

- Onboarding de 5 pasos completo

- ELI funcionando en movil Android real por primera vez

- Manifiesto de ELI escrito

#003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- Pantalla de perfil con foto, estadisticas y clave publica

- Pantalla de editar perfil y nueva conversacion

- Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- Manifiesto actualizado: hackers eticos, resaltados en blanco

- Proyecto subido a GitHub por primera vez

#004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio tecnico

- GitHub hackeado — doble factor activado en la cuenta

- GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- Ajustes completos con toggles, idioma, tema, almacenamiento

- Terminos de uso en espanol e ingles antes del onboarding

- Avisos de IA en nueva publicacion y limites multimedia

- Chat privado: IA no interviene nunca

#005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa + inicio Fase 4

- Soporte de video en el Muro — pendiente Fase 2 build nativo con Waku

- Clave publica real generada con expo-crypto

- @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- services/identidad.ts — genera y guarda clave criptografica real

- services/seguidos.ts — seguir/dejar de seguir por @usuario

- services/canales.ts — canales reales con GunJS, suscripciones

- services/reportes.ts — sistema de reportes con motivos

- app/buscar-usuario.tsx — busqueda de usuarios por @nombre

- app/nuevo-canal.tsx — crear canales reales

- app/reportar.tsx — pantalla de reporte con 8 motivos

- Muro rediseñado — lupa busqueda, boton seguir en publicaciones

- Perfil conectado a datos reales de AsyncStorage

- Canales con busqueda integrada Canales/Usuarios, sin links clicables

- Manifiesto actualizado con decision etica sobre links en canales

Decisiones importantes de la sesion 005:

- Links no clicables en canales — decision etica documentada en manifiesto

- Bluetooth y WiFi Direct para modo offline — Fase 2 build nativo

- Chat accede a contactos localmente pero sin guardar nada — como Signal

- @usuario como identidad principal — sin QR obligatorio

- Web eli-app.org en modo Proximamente — se hace en Fase 7

- Registro OEPM programado para julio 2026

- Build nativo al final — Waku + Signal + TensorFlow Lite todo junto

LA PROXIMA SESION EMPIEZA AQUI

FASE 4 — Moderacion e IA (lo que se puede sin build nativo)

Pendiente completar:

- Añadir boton Reportar en muro.tsx — menu ... con opciones

- Añadir boton Reportar en comentarios.tsx

- Verificacion de escritores/periodistas — interfaz y logica GunJS

- Validacion de ONGs y proyectos Solidaria

- Sistema de avisos de moderacion en la interfaz

Fases siguientes:

- FASE 5: Smart contract para reservorio solidario

- FASE 6: Mercado — tiendas verificadas

- FASE 7: Servidor ciego Hetzner + web eli-app.org + Play Store

- BUILD NATIVO: Waku P2P + Signal Protocol + TensorFlow Lite + expo-speech + Bluetooth/WiFi Direct

ESTADO ACTUAL DE ARCHIVOS CLAVE

| services/publicaciones.ts | GunJS real — texto, imagen, video (video pendiente Waku) |
| --- | --- |
| services/identidad.ts | Clave publica real con expo-crypto + AsyncStorage |
| services/seguidos.ts | Seguir/dejar de seguir por @usuario |
| services/canales.ts | Canales reales GunJS + suscripciones |
| services/reportes.ts | Sistema de reportes — 8 motivos |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed real GunJS — lupa, boton seguir por publicacion |
| app/(tabs)/canales.tsx | Canales reales — busqueda Canales/Usuarios |
| app/(tabs)/chat.tsx | Interfaz completa — E2E real en build nativo |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Interfaz completa — logica en Fase 6 |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | Interfaz completa — smart contract en Fase 5 |
| app/onboarding.tsx | 5 pasos + eleccion @usuario |
| app/identidad.tsx | Generacion clave real + biometria |
| app/perfil.tsx | Datos reales AsyncStorage |
| app/nueva-publicacion.tsx | Texto + imagen + video (video pendiente) |
| app/buscar-usuario.tsx | Busqueda por @usuario |
| app/nuevo-canal.tsx | Crear canales reales |
| app/canal.tsx | Canal real GunJS — links bloqueados |
| app/reportar.tsx | Pantalla reporte 8 motivos |
| app/manifiesto.tsx | Bilingue + decision etica canales |

ELI — Bitacora v7 — Septiembre 2026 — Vamos a cambiar el mundo.