ELI

Essential Life Intelligence

BITÁCORA DEL PROYECTO v9

Actualizada: 24 de Mayo de 2026 — Sesión 007

# Resumen rápido

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Fase actual | Fase 8 en progreso. Build de producción completado. |
| Logro Sesión 007 | APK independiente funcionando en Xiaomi — sin Expo Go |
| Siguiente sesión | Fase 8: Android Studio + Waku + Signal + TensorFlow Lite |
| Lanzamiento | Septiembre 2026 — 15 de septiembre objetivo |

# Sesiones completadas

## #001 — 9 de Mayo de 2026 — Fase 1: Arquitectura

- Visión completa del proyecto ELI definida desde cero

- Arquitectura técnica: Waku, Signal Protocol, TensorFlow Lite

- Entorno de desarrollo montado: Node, Git, Expo

- Las 4 pestañas funcionando y primer commit en GitHub

## #002 — Mayo 2026 — Fase 1: Diseño

- Nueva pestaña Solidaria con reservorio y votación

- Arquitectura híbrida servidor ciego + P2P con modo elegible

- Onboarding de 5 pasos completo

- ELI funcionando en móvil Android real por primera vez

- Manifiesto de ELI escrito

## #003 — 20 de Mayo de 2026 — Fase 1: Interfaz

- Canal individual, selector modo red P2P, acceso ajustes desde ...

- Pantalla de perfil con foto, estadísticas y clave pública

- Pantalla de editar perfil y nueva conversación

- Ajustes completos: Apariencia, Notificaciones, Almacenamiento

- Manifiesto actualizado: hackers éticos, resaltados en blanco

- Proyecto subido a GitHub por primera vez

## #004 — 21 de Mayo de 2026 — Interfaz completa + inicio técnico

- GitHub hackeado — doble factor activado en la cuenta

- GunJS integrado — publicaciones reales en el Muro

- Ajustes completos con toggles, idioma, tema, almacenamiento

- Términos de uso en español e inglés antes del onboarding

- Avisos de IA en nueva publicación y límites multimedia

- Chat privado: IA no interviene nunca

## #005 — 21 de Mayo de 2026 — Fase 3 completa + inicio Fase 4

- Soporte de video en el Muro — pendiente Fase 2 build nativo con Waku

- Clave pública real generada con expo-crypto

- @usuario elegido en el onboarding, guardado en AsyncStorage

- services/identidad.ts — genera y guarda clave criptográfica real

- services/seguidos.ts — seguir/dejar de seguir por @usuario

- services/canales.ts — canales reales con GunJS, suscripciones

- services/reportes.ts — sistema de reportes con motivos

- app/buscar-usuario.tsx — búsqueda de usuarios por @nombre

- app/nuevo-canal.tsx — crear canales reales

- app/reportar.tsx — pantalla de reporte con 8 motivos

- Muro rediseñado — lupa búsqueda, botón seguir en publicaciones

- Perfil conectado a datos reales de AsyncStorage

- Canales con búsqueda integrada Canales/Usuarios, sin links clicables

- Manifiesto actualizado con decisión ética sobre links en canales

## #006 — 23 de Mayo de 2026 — Fases 4, 5, 6 completas + inicio Fase 7 y 8

FASE 4 — Moderación e IA:

- ✓ Botón Reportar en muro.tsx — menú contextual con opciones por publicación

- ✓ Eliminar publicación real en GunJS desde el menú contextual

- ✓ Botón Reportar en comentarios.tsx — menú contextual por comentario

- ✓ Eliminar comentario local desde el menú contextual

- ✓ services/verificacion.ts — verificación de periodistas con GunJS + IA placeholder

- ✓ Insignia ✓ turquesa en perfil y en publicaciones del Muro

- ✓ services/solidaria.ts — validación de ONGs por niveles (fotos + IA + comunidad)

- ✓ Solidaria conectada a GunJS — formulario de registro de ONG

- ✓ Avisos de moderación en nueva-publicacion.tsx — placeholder TensorFlow Lite

- ✓ Banner libertad en el Muro — se cierra y recuerda con AsyncStorage

FASE 5 — Smart Contract Solidaria:

- ✓ contracts/Solidaria.sol — contrato en Solidity para Polygon con USDC

- ✓ USDC como moneda — 1 dólar siempre es 1 dólar, sin volatilidad

- ✓ OpenCollective como intermediario — convierte a euros y transfiere al IBAN

- ✓ ELI nunca guarda datos bancarios de nadie

- ✓ Umbral de 500 USDC para liberar fondos — acumula si no se llega

- ✓ Distribución 50/25/25 por necesidad objetiva — la IA decide

- ✓ Expulsión permanente automática por incumplimiento a los 30 días

- ✓ services/contrato.ts — conexión del contrato con la app React Native

FASE 6 — Mercado:

- ✓ services/mercado.ts — GunJS + geolocalización por ciudad

- ✓ Dos categorías: Empresas globales y Tiendas de mi ciudad

- ✓ Geolocalización local — no se guarda en servidores

- ✓ Mini escaparate para tiendas sin web — contacto por chat ELI

- ✓ Clics reales sin filtros reportados a las empresas

- ✓ Precios escalables según usuarios activos (globales) y región (ciudad)

- ✓ Mensaje de conexión Mercado → Solidaria visible siempre

FASE 7 — Web y lanzamiento (parcial):

- ✓ web/index.html — web eli-app.org modo Próximamente con cuenta atrás

- ✓ Logo SVG reproducido fielmente — sin necesidad de imagen

- ✓ Cuenta atrás en tiempo real hasta el 15 de septiembre de 2026

FASE 8 — Build nativo (inicio):

- ✓ Java 17 instalado y configurado en Windows

- Android Studio descárgandose — pendiente instalación

## #007 — 24 de Mayo de 2026 — Build de Producción completado ✅

ELI funciona como app independiente por primera vez — sin Expo Go, sin ordenador.

Problema resuelto:

- Error: Could not resolve project :react-native-* con AGP 8.11.0 en servidores EAS

- Causa raíz: Incompatibilidad entre Expo SDK 54 y Android Gradle Plugin 8.11.0

Solución aplicada:

- ✓ Actualización Expo SDK 54 → 55 con npx expo install expo@^55.0.0

- ✓ React Native actualizado: 0.81.5 → 0.83.6

- ✓ React / React DOM: 19.1.0 → 19.2.0

- ✓ react-native-reanimated: 4.1.1 → 4.2.1

- ✓ react-native-gesture-handler: 2.28.0 → 2.30.0

- ✓ react-native-screens: 4.16.0 → 4.23.0

- ✓ react-native-worklets: 0.5.1 → 0.7.4

- ✓ Fix TypeScript: jsx: react-native explícito en tsconfig.json

- ✓ Commit 605d624 — dependencias actualizadas y estables

Resultado:

- ✓ EAS Build completado en 20 minutos 40 segundos

- ✓ Build ID: 8126c7ea-96c2-4895-8419-b34ae2ff87b5

- ✓ APK descargada e instalada en Xiaomi MIUI 13 Android 12

- ✓ ELI abre directamente — sesión GunJS preservada

- ✓ Muro, Chat, Canales, Mercado, Solidaria funcionando sin ordenador

Herramientas usadas en esta sesión:

- Claude Code — actualización de dependencias y fix TypeScript

- Continue — lanzamiento y monitorización del EAS Build

- EAS Build (expo.dev) — compilación en la nube

# Decisiones importantes — Sesiones 006 y 007

- Modelo de pagos: Sin cripto para el usuario. OpenCollective gestiona pagos en euros/dólares.

- Solidaria — 3 proyectos mensuales: 2 elegidos por la comunidad + 1 elegido por la IA.

- Distribución del dinero: 50% al proyecto de mayor necesidad, 25% a cada uno de los otros dos.

- Contrato Solidaria: 30 días para subir facturas. Incumplimiento = exposición pública + expulsión.

- Mercado — precios: Globales desde 99$/mes. Ciudad: 10$/mes Europa, 5$/mes Hispanoamérica/Asia/África.

- El Muro es sagrado: Solo usuarios. Excepción única: empresa que financie íntegramente un proyecto Solidaria.

- Verificación periodistas: IA analiza primero. 10 votos positivos = insignia ✓ turquesa.

- Blockchain: Polygon con USDC. Polygon Amoy para pruebas. Mainnet solo después de auditoría.

- Play Store: Email anónimo ProtonMail. Cuenta desarrollador 25$ único pago.

- Ruta de lanzamiento: Julio: registro OEPM. Agosto: servidor Hetzner + videos Fiverr. 15 septiembre: lanzamiento.

- Build de producción: Usar EAS Build en la nube. APK preview para distribución directa. AAB para Play Store.

- Flujo de trabajo IA: Claude Code para editar código. Continue para tareas largas y builds. Claude chat para planificación.

# Estado actual de archivos clave

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| services/publicaciones.ts | GunJS real — texto, imagen, video. Función eliminarPublicacion. |
| services/identidad.ts | Clave pública real con expo-crypto + AsyncStorage |
| services/seguidos.ts | Seguir/dejar de seguir por @usuario |
| services/canales.ts | Canales reales GunJS + suscripciones |
| services/reportes.ts | Sistema de reportes — 8 motivos |
| services/verificacion.ts | Verificación periodistas — GunJS + IA placeholder + votación |
| services/solidaria.ts | Validación ONGs por niveles — GunJS + IA placeholder |
| services/contrato.ts | Conexión Smart Contract Solidaria — placeholder build nativo |
| services/mercado.ts | Tiendas GunJS — geolocalización ciudad — clics reales |
| contracts/Solidaria.sol | Smart Contract Polygon USDC — auditoría pendiente comunidad |
| app/(tabs)/muro.tsx | Feed GunJS — reportar, eliminar, verificación ✓, banner libertad |
| app/(tabs)/canales.tsx | Canales reales — búsqueda Canales/Usuarios |
| app/(tabs)/chat.tsx | Interfaz completa — E2E real en build nativo |
| app/(tabs)/mercado.tsx | Dos categorías — geolocalización — mini escaparate — Solidaria |
| app/(tabs)/solidaria.tsx | GunJS real — registro ONGs — votación — contrato conectado |
| tsconfig.json | jsx: react-native explícito — fix Sesión 007 |
| web/index.html | Web eli-app.org — Próximamente — cuenta atrás septiembre 2026 |

# La próxima sesión empieza aquí

## FASE 8 — Build nativo (continuación)

- Terminar instalación Android Studio

- Configurar Android SDK y variables de entorno

- Primera compilación nativa: npx expo run:android

- Integrar Waku P2P en build nativo

- Integrar Signal Protocol para cifrado E2E real

- Integrar TensorFlow Lite — modelos de moderación

- Prueba P2P real entre dos móviles

## PENDIENTE FASE 7

- Registro OEPM nombre ELI y logo — Julio 2026

- Servidor ciego Hetzner — Agosto 2026

- Email anónimo ProtonMail — Agosto 2026

- Cuenta desarrollador Play Store — Agosto 2026

- Videos Fiverr — Agosto 2026

- Redes sociales anónimas ELI — Agosto 2026

## Build de producción — próximos pasos

- Generar APK firmada para distribución directa en eli-app.org

- Preparar AAB (Android App Bundle) para Google Play Store

- Subir APK preview a eli-app.org para primeros usuarios

ELI — Bitácora v9 — Septiembre 2026 — Vamos a cambiar el mundo.